## Slide 1: Установка светофорного регулирования на пешеходном переходе у автобусной остановки «УПП» на Копорском шоссе

## Slide 3
Целью проекта является предотвращение ДТП с участием пешеходов, увеличение количества жителей, пользующихся общественным транспортом, а также развитие альтернативных способов проезда в промзону г. Сосновый бор

## Slide 4
Реализация проекта осуществляется за счет установки двух консольных опор с закладной деталью, на которые устанавливаются два пешеходных светофора П.2-1МИ (с обратным отсчетом времени и кнопкой вызова), два транспортных светодиодных светофора Т.1.2 - d 300 мм и солнечная электростанция GМ-300/150.

## Slide 5
Конечный срок реализации проекта конец 2020 г.
Что включает:
согласование монтажа светофора в органах исполнительной власти муниципального образования Сосновоборского городского округа до октября 2019 г.
внесение в бюджет расходов, связанных с проектированием и монтажом до декабря 2019 г.
проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации до февраля 2020 г., получение проекта до июня 2020г.
проведение конкурсных процедур по выбору фирмы подрядчика до августа 2020г.
монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию светофора - январь 2020г.

## Slide 6
Стоимость проекта составляет один миллион шестьсот тысяч рублей.
Что включает:
проект – 300 т.р.
закупка двух консольных опор, светофоров, электростанции, дорожных знаков – 600 т.р.
монтаж светофорного объекта – 400 т.р.
изменение рельефа бордюрного камня и тротуарного полотна – 300 т.р.
Стоимость работ уменьшится после проведения конкурсных процедур .
Основным источником финансирования является бюджет Сосновоборского городского округа. В финансировании проекта могут участвовать основные предприятия города как непосредственно в выделении финансовых средств, так и выполнении отдельных видов работ.

## Slide 7
Ожидаемый эффект от реализации проекта заключается в повышении безопасности при переходе пешеходного перехода, развитии альтернативных маршрутов в промзоне г. Сосновый бор.