

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 07/09/2017 № 2004

О внесении изменений в постановление администрации

Сосновоборского городского округа от 28.12.2016 № 2923

«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году

региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ленинградской области, на 2014-2043 г.г.»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 9 областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82 – ОЗ «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 04.08.2017 № 315 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2016 №523 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы» в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 г.г. (утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508), администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 28.12.2016 № 2923 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 г.г.»:

1.1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Сосновоборского городского округа в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Утвердить реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Утвердить краткосрочный план реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, с учетом мер государственной поддержки (Приложение № 3).

1.4. Утвердить реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году, с учетом мер государственной поддержки (Приложение № 4).

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Пресс-центру администрации (Евсеев Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воробьева В.С.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа В.Е.Подрезов

Исп.Долотова Н.В.; ЛЕ

Утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 07/09/2017 № 2004

(Приложение № 1)

Краткосрочный план реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | Проектные работы | | |
| Всего работ по инженерным системам | в том числе  Ремонт сетей электроснабжения |
| руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | количество лифтов | объект проектных работ | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | пр. Героев, д. 5 | 1 588 414,94 | 0,00 |  |  |  |  |  | 7,00 | лифт | 1 588 414,94 |
| 2 | пр. Героев, д. 6 | 254 402,02 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 254 402,02 |
| 3 | пр. Героев, д. 9 | 227 066,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 227 066,42 |
| 4 | пр.Героев, д. 11 | 862 323,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 862 323,42 |
| 5 | пр. Героев, д. 13 | 227 066,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 227 066,42 |
| 6 | пр. Героев, д. 15 | 227 066,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 227 066,42 |
| 7 | пр. Героев, д. 23 | 3 469 264,00 | 0,00 |  | 1 | 2 612 559,00 |  |  | 1,00 | лифт, фасад | 856 705,00 |
| 8 | пр. Героев, д. 28 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 9 | пр. Героев, д. 29 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 10 | пр. Героев, д. 30 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 11 | пр. Героев, д. 31 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 12 | пр. Героев, д. 32 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 13 | пр. Героев, д. 34 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 14 | пр. Героев, д. 48 | 508 804,04 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 508 804,04 |
| 15 | пр. Героев, д. 50 | 254 402,02 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 254 402,02 |
| 16 | пр. Героев, д. 53 | 2 835 482,00 | 0,00 |  | 1 | 2 612 546,00 |  |  | 1,00 | лифт | 222 936,00 |
| 17 | пр. Героев, д. 54 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 18 | пр. Героев, д. 57 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 19 | пр. Героев, д. 58 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 226 916,42 |
| 20 | пр. Героев, д. 59 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 21 | пр. Героев, д. 61 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 22 | пр. Героев, д. 63 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 23 | пр. Героев, д. 64 | 1 815 328,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 8,00 | лифт | 1 815 328,00 |
| 24 | пр.Героев, д. 65 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 25 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 26 | ул. 50 лет Октября, д. 17 | 8 307 189,00 | 0,00 |  | 3 | 7 638 381,00 |  |  | 3,00 | лифт | 668 808,00 |
| 27 | ул. 50 лет Октября, д. 19 | 8 307 048,00 | 0,00 |  | 3 | 7 638 240,00 |  |  | 3,00 | лифт | 668 808,00 |
| 28 | ул. Высотная, д. 1 | 3 179 576,00 | 0,00 |  | 1 | 2 956 640,00 |  |  | 1,00 | лифт | 222 936,00 |
| 29 | ул. Космонавтов, д. 6 | 194 194,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 194 194,00 |
| 30 | ул. Космонавтов, д. 8 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 31 | ул. Космонавтов, д. 10 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 32 | ул. Космонавтов, д. 12 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 33 | ул. Космонавтов, д. 16 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 34 | ул. Космонавтов, д. 26 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 35 | ул. Комсомольская, д. 3 | 1 203 404,00 | 1 203 404,00 | 1 203 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Комсомольская, д. 4 | 95 966,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 95 966,00 |
| 37 | ул. Комсомольская, д. 6 | 111 671,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 111 671,00 |
| 38 | ул. Комсомольская, д. 7 | 132 646,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 132 646,00 |
| 39 | ул. Комсомольская, д. 8 | 105 377,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 105 377,00 |
| 40 | ул. Комсомольская, д. 12 | 186 050,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 186 050,00 |
| 41 | ул. Комсомольская, д. 20 | 254 402,02 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 254 402,02 |
| 42 | ул. Комсомольская, д. 21 | 280 705,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 280 705,00 |
| 43 | ул. Комсомольская, д. 21а | 194 051,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 194 051,00 |
| 44 | ул. Красных Фортов, д. 10 | 327 504,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 327 504,60 |
| 45 | ул. Красных Фортов, д. 15 | 516 451,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | инж.сети | 516 451,00 |
| 46 | ул. Красных Фортов, д.20 | 585 538,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | фасад | 585 538,00 |
| 47 | ул. Красных Фортов, д. 25 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 48 | ул. Красных Фортов, д. 29 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 49 | ул. Красных Фортов, д. 33 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 50 | ул. Красных Фортов, д. 35 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 51 | ул. Красных Фортов, д. 37 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 52 | ул. Красных Фортов, д. 45 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 53 | ул. Красных Фортов, д. 47 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 54 | ул. Ленинградская, д. 8 | 163 348,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 163 348,00 |
| 55 | ул. Ленинградская, д. 28 | 2 533 086,26 | 0,00 |  |  |  | 958,00 | 1 852 337,00 | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 56 | ул. Ленинградская, д. 32 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 57 | ул. Ленинградская, д. 36 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 58 | ул. Ленинградская, д. 40 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 59 | ул. Ленинградская, д. 48 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 60 | ул. Ленинградская, д. 52 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 61 | ул. Ленинградская, д. 58 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 62 | ул. Ленинградская, д. 60 | 1 359 698,52 | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,00 | лифт | 1 359 698,52 |
| 63 | ул. Ленинская, д. 1 | 94 987,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 94 987,00 |
| 64 | ул. Ленинская, д. 3 | 1 065 170,00 | 1 065 170,00 | 1 065 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Ленинская, д. 4 | 91 161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 91 161,00 |
| 66 | ул. Ленинская, д. 5 | 91 161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 91 161,00 |
| 67 | ул. Ленинская, д. 7 | 941 011,00 | 941 011,00 | 941 011,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Ленинская, д. 8 | 91 161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | эл.сети | 91 161,00 |
| 69 | ул. Ленинская, д. 11 | 91 161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 91 161,00 |
| 70 | ул. Машиностроителей, д. 2 | 1 588 414,94 | 0,00 |  |  |  |  |  | 7,00 | лифт | 1 588 414,94 |
| 71 | ул. Машиностроителей, д. 6 | 16 513 701,00 | 0,00 |  | 6 | 15 176 085,00 |  |  | 6,00 | лифт | 1 337 616,00 |
| 72 | ул. Машиностроителей, д. 8 | 1 361 498,52 | 0,00 |  |  |  |  |  | 6,00 | лифт | 1 361 498,52 |
| 73 | ул. Молодежная, д. 1 | 1 134 582,10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,00 | лифт | 1 134 582,10 |
| 74 | ул. Молодежная, д. 8 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 75 | ул. Молодежная, д. 9 | 254 402,02 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 254 402,02 |
| 76 | ул. Молодежная, д. 10 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 77 | ул. Молодежная, д. 16 | 1 134 582,10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 5,00 | лифт | 1 134 582,10 |
| 78 | ул. Молодежная, д. 18 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 79 | ул. Молодежная, д. 20 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 80 | ул. Молодежная, д. 22 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 81 | ул. Молодежная, д. 26 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 82 | ул. Молодежная, д. 28 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 83 | ул. Молодежная, д. 30 | 453 832,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 453 832,84 |
| 84 | ул. Молодежная, д. 39 | 2 835 460,00 | 0,00 |  | 1 | 2 612 524,00 |  |  | 1,00 | лифт | 222 936,00 |
| 85 | ул. Молодежная, д. 41 | 2 835 504,00 | 0,00 |  | 1 | 2 612 568,00 |  |  | 1,00 | лифт | 222 936,00 |
| 86 | ул. Молодежная, д. 42 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 87 | ул. Молодежная, д. 44 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 88 | ул. Молодежная, д. 46 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 89 | ул. Молодежная, д. 48 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 90 | ул. Молодежная, д. 56 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 91 | ул. Молодежная, д. 60 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 92 | ул. Молодежная, д. 62 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 93 | ул. Молодежная, д. 64 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 94 | ул. Молодежная, д. 68 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 95 | ул. Молодежная, д. 80 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 96 | ул. Молодежная, д. 82 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 97 | ул. Молодежная, д. 84 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 98 | ул. Парковая, д. 20 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 99 | ул. Парковая, д. 26 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 100 | ул. Парковая, д. 28 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 101 | пр. Парковая, д. 32а | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 102 | пр. Парковая, д. 38 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 103 | пр. Парковая, д. 40 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 104 | пр. Парковая, д. 64 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 105 | пр. Парковая, д. 66 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 106 | пр. Парковая, д. 68 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 107 | ул. Сибирская, д. 5 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 108 | ул. Сибирская, д. 12 | 2 738 439,00 | 0,00 |  |  |  | 1 034,00 | 2 738 439,00 |  |  |  |
| 109 | ул. Солнечная, д. 3 | 2 835 494,00 | 0,00 |  | 1 | 2 612 558,00 |  |  | 1,00 | лифт | 222 936,00 |
| 110 | ул. Солнечная, д. 5 | 226 916,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 226 916,42 |
| 111 | ул. Солнечная, д. 25 | 521 981,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | инж.сети | 521 981,00 |
| 112 | ул. Солнечная, д. 25а | 1 024 190,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт, фасад | 1 024 190,42 |
| 113 | ул. Солнечная, д. 30/2 | 254 402,02 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | лифт | 254 402,02 |
| 114 | ул. Солнечная, д. 33 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 115 | ул. Солнечная, д. 35 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 116 | ул. Солнечная, д. 37 | 680 749,26 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | лифт | 680 749,26 |
| 117 | ул. Солнечная, д. 39 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 118 | ул. Солнечная, д. 45 | 907 665,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4,00 | лифт | 907 665,68 |
| 119 | ул. Солнечная, д. 49 | 508 804,04 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | лифт | 508 804,04 |
| Итого по муниципальному образованию Сосновоборскому городского округа | | **106 225 511,92** | **3 209 585,00** | **3 209 585,00** | **18** | **46 472 101,00** | **1 992,00** | **4 590 776,00** | **204** |  | **51 953 049,92** |
| Итого строительный контроль по Сосновоборскому городскому округу: | | **1 161 430,69** |  | **68 685,12** |  | **994 502,96** |  | **98 242,61** |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Сосновоборскому городского округа со строительным контролем | | **107 386 942,61** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 07/09/2017 № 2004

(Приложение № 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | пр. Героев, д. 5 | 1984 |  | кирпич | 9 | 11 | 17 603,30 | 17603.3 | 10 887,70 | 845 | 1 588 414,94 |  |  |  | 1 588 414,94 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 2 | пр. Героев, д. 6 | 1976 |  | кирпич | 12 | 1 | 4 001,30 | 4001.3 | 2 323,80 | 171 | 254 402,02 |  |  |  | 254 402,02 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 3 | пр. Героев, д. 9 | 1984 |  | кирпич | 10 | 1 | 2 027,30 | 2027.3 | 1 262,50 | 123 | 227 066,42 |  |  |  | 227 066,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 4 | пр. Героев, д. 11 | 1984 |  | кирпич | 10 | 1 | 2 046,80 | 2 046,80 | 1 231,00 | 97 | 862 323,42 |  |  |  | 862 323,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 5 | пр. Героев, д. 13 | 1985 |  | кирпич | 10 | 1 | 1906,1 | 1906.1 | 1185,7 | 108 | 227 066,42 |  |  |  | 227 066,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 6 | пр. Героев, д. 15 | 1984 |  | кирпич | 10 | 1 | 1908,6 | 1908.6 | 1168,6 | 99 | 227 066,42 |  |  |  | 227 066,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 7 | пр. Героев, д. 23 | 1984 |  | кирпич | 10 | 1 | 2 006,50 | 2 006,50 | 1 231,80 | 87 | 3 469 264,00 |  |  |  | 3 469 264,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 8 | пр. Героев, д. 28 | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 928,70 | 1928.7 | 1 200,90 | 80 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 9 | пр. Героев, д. 29 | 1983 |  | кирпич | 9 | 7 | 14 088,00 | 14 088,00 | 8 683,10 | 706 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 10 | пр. Героев, д. 30 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 924,50 | 1924.5 | 1 214,30 | 87 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 11 | пр. Героев, д. 31 | 1986 |  | кирпич | 9 | 4 | 7 972,50 | 7972.5 | 4 885,60 | 410 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 12 | пр. Героев, д. 32 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 949,20 | 1949.2 | 1 914,60 | 80 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 13 | пр. Героев, д. 34 | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 889,50 | 1889.5 | 1 192,00 | 92 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 14 | пр. Героев, д. 48 | 1979 |  | кирпич | 12 | 1 | 4 460,50 | 4460.5 | 2 574,70 | 201 | 508 804,04 |  |  |  | 508 804,04 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 15 | пр. Героев, д. 50 | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 4 489,00 | 4 489,00 | 2 579,30 | 188 | 254 402,02 |  |  |  | 254 402,02 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 16 | пр. Героев, д. 53 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 945,20 | 1 945,20 | 1 186,80 | 73 | 2 835 482,00 |  |  |  | 2 835 482,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 17 | пр. Героев, д. 54 | 1977 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 954,40 | 1954.4 | 1 236,20 | 89 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 18 | пр. Героев, д. 57 | 1979 |  | кирпич | 9 | 2 | 3 993,30 | 3 993,30 | 2 431,30 | 154 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 19 | пр. Героев, д. 58 | 1977 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 913,00 | 1 913,00 | 1 201,50 | 87 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 20 | пр. Героев, д. 59 | 1987 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 659,20 | 4 659,20 | 2 495,20 | 264 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 21 | пр. Героев, д. 61 | 1987 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 732,60 | 4 732,60 | 2 517,10 | 242 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 22 | пр. Героев, д. 63 | 1986 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 732,40 | 4 732,40 | 2 516,40 | 245 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 23 | пр. Героев, д. 64 | 1987 |  | кирпич | 9 | 8 | 16 228,30 | 16228.3 | 9 953,30 | 732 | 1 815 328,00 |  |  |  | 1 815 328,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 24 | пр. Героев, д. 65 | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 3 561,30 | 3 561,30 | 2 271,60 | 180 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 25 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1970 | 2015 | кирпич | 9 | 3 | 5 616,60 | 5616.6 | 3 667,50 | 258 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 26 | ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1971 |  | кирпич | 9 | 3 | 5 546,80 | 5 497,37 | 5 336,50 | 251 | 8 307 189,00 |  |  |  | 8 307 189,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 27 | ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1971 | 2015 | кирпич | 9 | 3 | 5 528,10 | 5 528,10 | 3 599,30 | 264 | 8 307 048,00 |  |  |  | 8 307 048,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 28 | ул. Высотная, д. 1 | 1967 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 050,20 | 1 939,70 | 1 939,70 | 70 | 3 179 576,00 |  |  |  | 3 179 576,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 29 | ул. Космонавтов, д. 6 | 1967 | 2016 | кирпич | 5 | 4 | 3 331,70 | 1 438,36 | 1 434,16 | 157 | 194 194,00 |  |  |  | 194 194,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 30 | ул. Космонавтов, д. 8 | 1972 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 296,80 | 1 932,40 | 1 815,30 | 82 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 31 | ул. Космонавтов, д. 10 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 001,90 | 2001.9 | 1 224,20 | 92 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 32 | ул. Космонавтов, д. 12 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 385,60 | 2 012,00 | 1 979,60 | 89 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 33 | ул. Космонавтов, д. 16 | 1971 |  | каменные/  кирпичные | 9 | 1 | 2 063,30 | 2 001,60 | 1 967,20 | 109 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 34 | ул. Космонавтов, д. 26 | 1982 |  | кирпич | 9 | 1 | 7 091,70 | 5 405,90 | 4 116,50 | 255 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 35 | ул. Комсомольская, д. 3 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 522,60 | 1 522,60 | 1 032,00 | 84 | 1 203 404,00 |  |  |  | 1 203 404,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 36 | ул. Комсомольская, д. 4 | 1961 | 2015 | кирпич | 3 | 2 | 949,70 | 949,70 | 865,20 | 45 | 95 966,00 |  |  |  | 95 966,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 37 | ул. Комсомольская, д. 6 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 484,60 | 1 484,60 | 1 434,16 | 77 | 111 671,00 |  |  |  | 111 671,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 38 | ул. Комсомольская, д. 7 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 043,80 | 2 039,59 | 1 954,74 | 90 | 132 646,00 |  |  |  | 132 646,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 39 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1963 | 2015 | кирпич | 4 | 3 | 1 518,80 | 1 515,01 | 1 444,30 | 73 | 105 377,00 |  |  |  | 105 377,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 40 | ул. Комсомольская, д. 12 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 069,90 | 2 980,14 | 2 766,99 | 133 | 186 050,00 |  |  |  | 186 050,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 41 | ул. Комсомольская, д. 20 | 1972 |  | кирпич | 12 | 1 | 3 826,90 | 3826.9 | 2 246,60 | 144 | 254 402,02 |  |  |  | 254 402,02 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 42 | ул. Комсомольская, д. 21 | 1964 | 2015 | кирпич | 5 | 4 | 3 716,10 | 3 379,30 | 3 293,20 | 184 | 280 705,00 |  |  |  | 280 705,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 43 | ул. Комсомольская, д. 21а | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 716,10 | 3 295,30 | 3 052,40 | 189 | 194 051,00 |  |  |  | 194 051,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 44 | ул. Красных Фортов, д. 10 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 6 556,40 | 4 974,68 | 4 431,31 | 256 | 327 504,60 |  |  |  | 327 504,60 | 42 000 | 30.12.18 | с/с |
| 45 | ул. Красных Фортов, д. 15 | 1967 | 2015 | кирпич | 5 | 4 | 3 331,70 | 1 438,36 | 1 434,16 | 157 | 516 451,00 |  |  |  | 516 451,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 46 | ул. Красных Фортов, д.20 | 1971 | 2015 | кирпич | 5 | 4 | 2725,9 | 1636,2 | 1636,2 | 122 | 585 538,00 |  |  |  | 585 538,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 47 | ул. Красных Фортов, д. 25 | 1972 |  | кирпич | 14 | 1 | 4 351,00 | 4 351,00 | 2 213,80 | 209 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 48 | ул. Красных Фортов, д. 29 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 951,30 | 1 951,30 | 1 194,60 | 92 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 49 | ул. Красных Фортов, д. 33 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 972,70 | 1 972,70 | 1 209,80 | 83 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 50 | ул. Красных Фортов, д. 35 | 1981 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 977,10 | 1 977,10 | 1 197,50 | 100 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 51 | ул. Красных Фортов, д. 37 | 1981 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 754,20 | 1 754,20 | 1 064,90 | 77 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 52 | ул. Красных Фортов, д. 45 | 1982 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 763,90 | 1 763,90 | 1 073,10 | 92 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 53 | ул. Красных Фортов, д. 47 | 1982 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 985,60 | 1 985,60 | 1 212,40 | 73 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 54 | ул. Ленинградская, д. 8 | 1966 | 2015 | кирпич | 5 | 3 | 2 760,00 | 2 588,50 | 2 352,40 | 130 | 163 348,00 |  |  |  | 163 348,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 55 | ул. Ленинградская, д. 28 | 1988 |  | кирпич | 9 | 3 | 5 343,70 | 5343.7 | 3 233,60 | 234 | 2 533 086,26 |  |  |  | 2 533 086,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 56 | ул. Ленинградская, д. 32 | 1997 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 660,60 | 2660.6 | 1 552,70 | 131 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 57 | ул. Ленинградская, д. 36 | 1988 |  | кирпич | 9 | 4 | 5 034,80 | 5034.8 | 3 026,30 | 255 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 58 | ул. Ленинградская, д. 40 | 1987 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 784,00 | 1 784,00 | 1 092,90 | 89 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 59 | ул. Ленинградская, д. 48 | 1988 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 350,90 | 2350.9 | 1 090,90 | 91 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 60 | ул. Ленинградская, д. 52 | 1988 |  | кирпич | 9 | 4 | 4 993,00 | 4 993,00 | 3 023,60 | 236 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 61 | ул. Ленинградская, д. 58 | 1990 |  | кирпич | 9 | 1 | 3 030,50 | 3030.5 | 1 779,10 | 136 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 62 | ул. Ленинградская, д. 60 | 1990 |  | кирпич | 7 | 9 | 10 389,50 | 10389.5 | 6 166,30 | 514 | 1 359 698,52 |  |  |  | 1 359 698,52 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 63 | ул. Ленинская, д. 1 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 957,20 | 957,20 | 886,90 | 67 | 94 987,00 |  |  |  | 94 987,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 64 | ул. Ленинская, д. 3 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 964,40 | 964,40 | 914,40 | 43 | 1 065 170,00 |  |  |  | 1 065 170,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 65 | ул. Ленинская, д. 4 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 638,00 | 638,00 | 599,40 | 37 | 91 161,00 |  |  |  | 91 161,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 66 | ул. Ленинская, д. 5 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 640,80 | 640,80 | 553,70 | 30 | 91 161,00 |  |  |  | 91 161,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 67 | ул. Ленинская, д. 7 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 644,00 | 644,00 | 614,00 | 32 | 941 011,00 |  |  |  | 941 011,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 68 | ул. Ленинская, д. 8 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 640,50 | 640,50 | 525,90 | 29 | 91 161,00 |  |  |  | 91 161,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 69 | ул. Ленинская, д. 11 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 639,40 | 637,00 | 590,90 | 39 | 91 161,00 |  |  |  | 91 161,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 70 | ул. Машиностроителей, д. 2 | 1981 |  | панель | 9 | 7 | 13 160,10 | 13 160,10 | 8 935,70 | 683 | 1 588 414,94 |  |  |  | 1 588 414,94 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 71 | ул. Машиностроителей, д. 6 | 1979 |  | панель | 9 | 6 | 12 483,00 | 11 198,00 | 10 050,90 | 549 | 16 513 701,00 |  |  |  | 16 513 701,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 72 | ул. Машиностроителей, д. 8 | 1978 |  | панель | 9 | 6 | 11 191,50 | 11 191,50 | 7 593,50 | 564 | 1 361 498,52 |  |  |  | 1 361 498,52 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 73 | ул. Молодежная, д. 1 | 1973 |  | панель | 9 | 5 | 9 650,60 | 9 650,60 | 6 460,80 | 414 | 1 134 582,10 |  |  |  | 1 134 582,10 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 74 | ул. Молодежная, д. 8 | 1983 |  | панель | 9 | 2 | 3 581,10 | 3 581,10 | 2 235,60 | 193 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 75 | ул. Молодежная, д. 9 | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 3943.3 | 3943.3 | 3 940,00 | 93 | 254 402,02 |  |  |  | 254 402,02 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 76 | ул. Молодежная, д. 10 | 1984 |  | панель | 9 | 2 | 3 567,60 | 3 567,60 | 2 209,50 | 175 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 77 | ул. Молодежная, д. 16 | 1985 |  | панель | 9 | 5 | 8 893,80 | 8 893,80 | 5 492,70 | 468 | 1 134 582,10 |  |  |  | 1 134 582,10 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 78 | ул. Молодежная, д. 18 | 1985 |  | панель | 9 | 3 | 5 424,30 | 5 424,30 | 3 459,60 | 297 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 79 | ул. Молодежная, д. 20 | 1986 |  | панель | 9 | 3 | 5 298,40 | 5 298,40 | 3 294,80 | 279 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 80 | ул. Молодежная, д. 22 | 1987 |  | панель/  кирпич | 9 | 3 | 6 286,20 | 6 286,20 | 3 897,70 | 301 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 81 | ул. Молодежная, д. 26 | 1989 |  | панель | 9 | 2 | 3 940,20 | 3 940,20 | 2 291,40 | 173 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | с/с |
| 82 | ул. Молодежная, д. 28 | 1988 |  | панель | 9 | 2 | 4 079,60 | 4 079,60 | 2 354,40 | 155 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 83 | ул. Молодежная, д. 30 | 1989 |  | панель | 9 | 2 | 3 953,60 | 3 953,60 | 2 307,60 | 183 | 453 832,84 |  |  |  | 453 832,84 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 84 | ул. Молодежная, д. 39 | 1982 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 322,20 | 1 933,80 | 1 933,80 | 87 | 2 835 460,00 |  |  |  | 2 835 460,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 85 | ул. Молодежная, д. 41 | 1982 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 243,00 | 1 954,00 | 1 791,60 | 96 | 2 835 504,00 |  |  |  | 2 835 504,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 86 | ул. Молодежная, д. 42 | 1989 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 714,70 | 4 714,70 | 2 543,60 | 263 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 87 | ул. Молодежная, д. 44 | 1989 |  | панель | 9 | 4 | 6 880,50 | 6 880,50 | 4 321,80 | 374 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 88 | ул. Молодежная, д. 46 | 1990 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 738,50 | 4 738,50 | 2 545,60 | 304 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 89 | ул. Молодежная, д. 48 | 1991 |  | панель | 9 | 4 | 7 021,30 | 7 021,30 | 4 228,90 | 376 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 90 | ул. Молодежная, д. 56 | 1990 |  | кирпич | 9 | 1 | 3 264,50 | 3 264,50 | 2 029,10 | 148 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 91 | ул. Молодежная, д. 60 | 1990 |  | панель | 9 | 4 | 7 473,20 | 7 473,20 | 4 195,00 | 359 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 92 | ул. Молодежная, д. 62 | 1988 |  | панель | 9 | 4 | 8 081,10 | 8 081,10 | 4 296,60 | 354 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 93 | ул. Молодежная, д. 64 | 1988 |  | панель | 9 | 1 | 5 552,50 | 5 552,50 | 2 832,60 | 334 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 94 | ул. Молодежная, д. 68 | 1998 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 751,60 | 4 751,60 | 2 593,60 | 166 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 95 | ул. Молодежная, д. 80 | 1993 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 962,20 | 1 962,20 | 1 171,50 | 84 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 96 | ул. Молодежная, д. 82 | 1991 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 964,50 | 1 964,50 | 1 207,90 | 97 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 97 | ул. Молодежная, д. 84 | 1990 |  | кирпич | 9 | 1 | 1 971,20 | 1 971,20 | 1 202,50 | 106 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 98 | ул. Парковая, д. 20 | 1995 |  | кирпич | 6 | 3 | 3 527,70 | 3 527,70 | 1 997,90 | 144 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 99 | ул. Парковая, д. 26 | 1992 |  | монолит | 9 | 3 | 6 677,10 | 6 677,10 | 3 955,50 | 313 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 100 | ул. Парковая, д. 28 | 1992 |  | панель | 9 | 1 | 2 061,00 | 2 061,00 | 1 197,00 | 82 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 101 | ул. Парковая, д. 32а | 1992 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 291,50 | 2 291,50 | 1 380,90 | 105 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 102 | ул. Парковая, д. 38 | 1994 |  | панель | 9 | 1 | 2 020,50 | 2 020,50 | 1 181,70 | 98 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 103 | ул. Парковая, д. 40 | 1995 |  | монолит | 9 | 3 | 6 637,10 | 6 637,10 | 3 957,10 | 311 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 104 | ул. Парковая, д. 64 | 1994 |  | монолит | 9 | 3 | 6 656,90 | 6 656,90 | 4 013,10 | 297 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 105 | ул. Парковая, д. 66 | 1993 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 239,30 | 2 239,30 | 1 326,40 | 102 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 106 | ул. Парковая, д. 68 | 1993 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 237,20 | 2 237,20 | 1 334,60 | 97 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 107 | ул. Сибирская, д. 5 | 1978 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 732,40 | 4 732,40 | 2 516,40 | 243 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | с/с |
| 108 | ул. Сибирская, д. 12 | 1969 |  | панель | 5 | 4 | 2 746,80 | 2 746,80 | 2 546,60 | 132 | 2 738 439,00 |  |  |  | 2 738 439,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 109 | ул. Солнечная, д. 3 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 6 080,60 | 6 080,60 | 3 128,00 | 262 | 2 835 494,00 |  |  |  | 2 835 494,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 110 | ул. Солнечная, д. 5 | 1971 | - | кирпич | 9 | 1 | 1965,8 | 1965.8 | 1926 | 87 | 226 916,42 |  |  |  | 226 916,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 111 | ул. Солнечная, д. 25 | 1971 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 972,20 | 2 967,70 | 2 168,70 | 263 | 521 981,00 |  |  |  | 521 981,00 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 112 | ул. Солнечная, д. 25а | 1985 |  | кирпич | 6,7,9 | 1 | 4 854,70 | 4 610,80 | 4 232,80 | 224 | 1 024 190,42 |  |  |  | 1 024 190,42 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 113 | ул. Солнечная, д. 30/2 | 1978 |  | кирпич | 12 | 1 | 3 898,10 | 3 898,10 | 2 277,70 | 194 | 254 402,02 |  |  |  | 254 402,02 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 114 | ул. Солнечная, д. 33 | 1974 |  | панель | 9 | 4 | 9 571,50 | 7 831,80 | 7 123,40 | 387 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 115 | ул. Солнечная, д. 35 | 1974 |  | панель | 9 | 4 | 7 927,20 | 7 927,20 | 5 066,30 | 381 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 116 | ул. Солнечная, д. 37 | 1975 | 2014 | панель | 9 | 4 | 7 861,30 | 7 861,30 | 7 861,30 | 413 | 680 749,26 |  |  |  | 680 749,26 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 117 | ул. Солнечная, д. 39 | 1975 |  | панель | 9 | 4 | 9 749,50 | 7 853,90 | 7 391,00 | 348 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 118 | ул. Солнечная, д. 45 | 1976 |  | панель | 9 | 4 | 8 573,20 | 8573.2 | 7780.4 | 395 | 907 665,68 |  |  |  | 907 665,68 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| 119 | ул. Солнечная, д. 49 | 1978 |  | кирпич | 12 | 1 | 5 077,00 | 3 889,60 | 3 367,50 | 183 | 508 804,04 |  |  |  | 508 804,04 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | **х** | **х** | **х** | **х** | 510 333,40 | 376 618,51 | 319 665,82 | 23 331,00 | 106 225 511,92 |  |  |  | 106 225 511,92 | х | х | х |
| ИТОГО по Ленинградской области со строительным контролем | | | х | х | х | х |  |  |  |  | 107 386 942,61 |  |  |  | 107 386 942,61 | х | х | х |

Утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 07/09/2017 № 2004

(Приложение № 3)

Краткосрочный план реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Сосновоборского городского округа, с учетом мер государственной поддержки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | Проектные работы | | |
| Всего работ по инженерным системам | в том числе  Ремонт сетей электроснабжения |
| руб. | руб. | руб. | ед | руб. | кв.м. | руб. | количество лифтов | объект проектных работ | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул.Солнечная, д.30 | 507 701,51 |  |  |  |  |  |  | 1 | лифт | 507 701,51 |
| Итого по муниципальному образованию Сосновоборскому городского округа | | 507 701,51 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 507 701,51 |

Утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 07/09/2017 № 2004

(Приложение № 4)

Реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году с учетом м ер государственной поддержки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул.Солнечная, д.30 | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 3993 | 2332,7 | 2332,7 | 193 | 507 701,51 | 0 | 304 620,91 | 101 540,30 | 101 540,30 | 127,15 | 42 000 | 30.12.18 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | х | 3993 | 2332,7 | 2332,7 | 193 | 507 701,51 | 0 | 304 620,91 | 101 540,30 | 101 540,30 | 127,15 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |