.**ПРОЕКТ**

**ПОДПРОГРАММА B**

**Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа |
| Участники подпрограммы | - Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации  - Подрядные организации  - Заинтересованные лица  - Общественные организации |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий Сосновоборского городского округа |
| Задачи подпрограммы | * Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сосновоборского городского округа; * повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.); * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сосновоборского городского округа . |
| Основные мероприятия подпрограммы | * Благоустройство дворовых территорий * Благоустройство общественных территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | * Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; * Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | **2017: 55 000,000 тыс. руб., в т. ч.:**  **5 000,000 тыс. руб. (местный бюджет),**  **50 000,000 тыс. руб. (областной бюджет)**  (внебюджетные источники) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | * Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы \_\_\_\_\_ дворовых территорий г. Сосновый Бор; * Благоустройство одной общественной территории города Сосновый Бор ; |

**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы подпрограммы**

1.1 Характеристика благоустройства дворовых территорий.

В целях настоящей подпрограммы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В Сосновоборском городском округе более 347 многоквартирных домов. Основная часть домов построена от 25 до 45 лет назад. Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по городу Сосновый Бор полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке на газонах. Отсутствуют специально оборудованные контейнерные площадки, что приводит к ухудшению эстетического вида дворовых территорий.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу благоустройства дворовых территорий Сосновоборского городского округа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере  ния | Три года, предшествующие реализации подпрограммы | | | Год формирования подпрограммы  2017 год |
|  | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | единиц |  |  |  | 30 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | % |  |  |  | 8,6 |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | - | - | - | 60 |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - | 0 |

Примечание: информация, указанная в таблице представлена нарастающим итогом.

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Сосновый Бор имеется 7 объектов - парки, скверы, бульвары.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в том числе декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие благоустройство общественных территорий Сосновоборского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы | | | Год формирования подпрограммы  2017 год |
|  | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | единиц | 1 | 2 |  | 3 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | % |  |  |  | 37,5 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства  общественных территорий Сосновоборского городского округа | единиц | 1 | 2 |  | 3 |

Примечание: информация, указанная в таблице представлена нарастающим итогом.

В рамках реализации подпрограммы потребуется актуализация правил благоустройства территории Сосновоборского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

**2. Цели и задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

2.1. Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий Сосновоборского городского округа.

2.2. Основные задачи подпрограммы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сосновоборского городского округа;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий Сосновоборского городского округа

Таблица

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2017 год |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Сосновоборского городского округа | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | % | 8,6 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | % | 37,5 |
|  | Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сосновоборского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий  (всего по Сосновоборскому городскому округу) | единиц | 30 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 60 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 100 |
| Задача 2.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий Сосновоборского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу ) | Единиц | 3 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий Сосновоборского городского округа | Единиц | 3 |

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели подпрограммы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий города Сосновый Бор.

2.5. Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

2.6. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

а) приведение в нормативное состояние к концу реализации подпрограммы 30 дворовых территорий города Сосновый Бор,

б) благоустройство одной общественной территории.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлено:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 2 к подпрограмме) ***(в соответствии с приказом Комитета ЛО)***;

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 3 к подпрограмме) ***(в соответствии с приказом Комитета ЛО)***;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 4 к подпрограмме) ***(в соответствии с приказом Комитета ЛО)***;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ (приложения 5 к подпрограмме) ***(в соответствии с приказом Комитета ЛО)***;

- Порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 6 к подпрограмме) ***(в соответствии с приказом Комитета ЛО)***;

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 7 к подпрограмме);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 8 к подпрограмме);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в подпрограмму на 2017 год (приложение 9 подпрограммы).

**3. Мероприятия, входящие в состав подпрограммы.**

***3.1. Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий Сосновоборского городского округа»***

3.1.1. Ответственный исполнитель мероприятия: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа.

3.1.2. Исполнители мероприятия Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства, Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа и отдел капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа

3.1.3. Участники мероприятия: Подрядные организации, жители города Сосновый Бор.

3.1.4. Срок реализации мероприятия: 2017 год.

3.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 36 666,667 тыс. рублей, из них:

местный бюджет 3 333,334 тыс. рублей;

областной бюджет 33 333,333 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.

3.1.6. Цель мероприятия - повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

3.1.7. Задачи мероприятия:

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

3.1.8. Целевые показатели мероприятия:

а) количество благоустроенных дворовых территорий в соответствующем году - 30;

б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды -60;

г) доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан - 100%.

3.1.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок.

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в подпрограмму на 2017 год в связи с недостаточностью выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой, включаются в подпрограмму формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

3.1.10. Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении 1 к подпрограмме.

***3.2. Мероприятие «Благоустройство общественных территорий Сосновоборского городского округа»***

3.2.1. Ответственный исполнитель мероприятия: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа.

3.2.2. Исполнители мероприятия Отдел капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа.

3.2.3. Участники мероприятия: заинтересованные лица

3.2.4. Срок реализации мероприятия: 2017 год.

3.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 18 333,333 тыс. рублей, из них:

местный бюджет 1 666,666 тыс. рублей;

областной бюджет 16 666,667 тыс. рублей.

средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.

3.2.6. Цель мероприятия: Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Сосновый Бор

3.2.7. Задача мероприятия: увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Сосновый Бор.

3.2.8. Целевые показатели мероприятия:

а) количество благоустроенных общественных территорий города Сосновый Бор - 1 территория;

в) количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Сосновый Бор- 1 проект.

3.2.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

3.2.10. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

**4. Реализация подпрограммы**

4.1. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий подпрограммы;

б) выполняет функции исполнителя подпрограммы в части, касающейся его полномочий;

г) запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации подпрограммы, проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и ответов на запросы;

д) осуществляет оценку эффективности реализации подпрограммы, а также реализации мероприятий, входящих в подпрограмму, путем определения степени достижения целевых показателей подпрограммы и полноты использования средств;

е) своевременно готовит годовой отчет о реализации подпрограммы;

ж) разрабатывает и согласовывает проект изменений в подпрограмму.

4.2. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в рамках своих полномочий и координируют работу участников подпрограммы;

б) формируют предложения по внесению изменений в подпрограмму, направляют их ответственному исполнителю;

в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации подпрограммы, отдельных мероприятий подпрограммы, для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета о ходе реализации подпрограммы;

г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами и представляют ответственному исполнителю копии данных актов, и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограммы;

При реализации подпрограммы участники подпрограммы обеспечивают предоставление информации, необходимой исполнителям подпрограммы для реализации полномочий, предусмотренных настоящей подпрограммой.

В рамках обеспечения реализации подпрограммы создается общественная муниципальная комиссия, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией подпрограммы. Персональный состав комиссии и Положение о ее работе утверждаются муниципальным правовым актом Администрации Сосновоборского городского округа.

4.3. На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые

процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения подпрограммных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения подпрограммных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4.4. Основными финансовыми рисками реализации подпрограммы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы, в результате чего показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме.

4.5. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации подпрограммы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Сосновоборского городского округа и подпрограмму.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме.

**6. Оценка эффективности подпрограммы:**

Оценка эффективности производится:

1. по мероприятию *Благоустройство дворовых территорий Сосновоборского городского округа» -*  отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

2. по мероприятию *Благоустройство общественных территорий Сосновоборского городского округа» -*  отделом капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1). Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3). Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

4) Объективными причинами снижения показателей допускаются:

- по финансовым ресурсам в случае выполнения работ в неполном (некачественное оказание услуг) объеме при наличии актов приемки (применительно к содержанию территорий общего пользования)

Приложение 1

к подпрограмме

Сосновоборского городского округа

«Формирование современной

городской среды»

Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы Сосновоборского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель | Период реализации подпрограммы  (2017 год)  тыс. руб. |
| 1. | Подпрограмма, всего: | **Ответственный исполнитель:** Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа  **Исполнители:**  - Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации. | 55 000,000 |
| - местный бюджет | 5 000,000 |
| - областной бюджет | 50 000,00 |
| - федеральный бюджет | - |
| - внебюджетные источники | - |
| 1.1 | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Сосновый Бор» | Ответственный исполнитель: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа  **Исполнители:**  Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства, Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа и отдел капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа |  |
| всего: | 36 666,667 |
| - местный бюджет | 3 333,334 |
| - областной бюджет | 33 333,333 |
| - федеральный бюджет |  |
| - внебюджетные источники |  |
| 1.1.1 | Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году *(формируется в соответствии с Порядком представления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | | |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Сосновый Бор» | Ответственный исполнитель: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа  **Исполнители:**  Отдел капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа |  |
| всего: | 18 333,333 |
| - местный бюджет | 1 666,666 |
| - областной бюджет | 16 666,667 |
| - федеральный бюджет | - |
| - внебюджетные источники | - |
| 1.2.1 | Наименование общественной территории и перечень видов работ (определяется *в соответствии с Порядком представления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в подпрограмму, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* | | |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

(**в соответствии с приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

ссылка

Приложение 3

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

**(в соответствии с приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

ссылка

Приложение 4

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

**(в соответствии с приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

ссылка

Приложение 5

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ

**(в соответствии с приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

ссылка

Приложение 6

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

**Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

**(***при установлении Комитета ЛО)*

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Сосновоборского городского округа.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Комитет не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Приложение 7

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение

Приложение 8

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе».

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация (комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации) муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией (комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации) муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается и хранится в комитете архитектуры, градостроительства и землепользования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в комитете архитектуры, градостроительства и землепользования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.