Отчет

о ходе реализации краткосрочного плана реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа с учетом мер государственной поддержки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес многоквартирного дома | Вид ремонта:  Ремонт/замена лифтового оборудования | | Подрядная организация | №, дата договора подряда | Объем средств по договору | Срок начала ремонта | Срок окончания ремонта | Процент выполнения | Дата подписания акта выполненных работ |
| ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ул.Машиностроителей,д.4 | 6 | 15 111 671,65 | АО «Дирекция единого заказчика ЛО» | №2015-185-4 от 22.12.2015 |  | 25.12.2016 |  |  |  |
| 2 | ул. Мира, д. 3 | 1 | 2 413 148,31 | АО «Дирекция единого заказчика ЛО» | №2015-185-4 от 22.12.2015 |  | 25.04.2016 |  |  |  |
| 3 | ул. Молодежная, д. 12 | 2 | 5 059 778,44 | АО «Дирекция единого заказчика ЛО» | №2015-185-4 от 22.12.2015 |  | 23.03.2016 |  |  |  |
| 4 | ул. Молодежная, д. 24 | 3 | 7 589 667,66 | АО «Дирекция единого заказчика ЛО» | №2015-185-4 от 22.12.2015 |  | 25.04.2016 |  |  |  |
| 5 | ул. Молодежная, д. 37 | 7 | 17 684 164,49 | АО «Дирекция единого заказчика ЛО» | №2015-185-4 от 22.12.2015 |  | 26.03.2016 |  |  |  |
| 6 | ул. Парковая, д. 14 | 4 | 10 111 414,28 | АО «Дирекция единого заказчика ЛО» | №2015-185-4 от 22.12.2015 |  | 26.03.2016 |  |  |  |

«Перечень многоквартирных домов и объем средств Сосновоборского городского округа, направляемых на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, в 2015 году»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Виды работ | | За счет средств областного бюджета | За счет средств Сосновоборского городского округа | За счет средств собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством ЛО |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | |
| ед. | руб. |  | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | ул. Машиностроителей, д. 4 | 6 | 15 111 671,65 | 3 779 077,00 | 296 398,00 | 11 036 196,65 |
| 2 | ул. Мира, д. 3 | 1 | 2 413 148,31 | 603 517,00 | 47 335,00 | 1 762 296,31 |
| 3 | ул. Молодежная, д. 12 | 2 | 5 059 778,44 | 1 265 323,00 | 99 241,00 | 3 695 214,44 |
| 4 | ул. Молодежная, д. 24 | 3 | 7 589 667,66 | 1 897 985,00 | 148 862,00 | 5 542 820,66 |
| 5 | ул. Молодежная, д. 37 | 7 | 17 684 164,49 | 4 422 375,00 | 346 853,00 | 12 914 936,49 |
| 6 | ул. Парковая, д. 14 | 4 | 10 111 414,28 | 2 528 614,00 | 198 323,00 | 7 384 477,28 |
| Итого по муниципальному образованию | | 23 | 57 969 844,83 | 14 496 891,00 | 1 137 012,00 | 42 335 941,83 |

Отчет

о расходовании средств областного, местного бюджетов, средств собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

на 23.12.2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. | | |
| на 01.10.2015 | на 01.11.2015 | на 01.12.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поступило на специальный счет Регионального оператора со счета администрации Сосновоборского городского округа | 1 137 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Поступило на специальный счет Регионального оператора со счета Правительства Ленинградской области | 14 496 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Средства собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством ЛО предусмотренные на финансирование работ | 42 098 683,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Перечислено со специального счета Регионального средства администрации Сосновоборского городского округа на счет подрядной организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Перечислено со специального счета Регионального средства Правительства Ленинградской области на счет подрядной организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Перечислено со специального счета Регионального Средства собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством ЛО предусмотренные на финансирование работ на счет подрядной организации | 0,00 | 0,00 | 364 980,52 |
|  |  | 57 732 586,25 | 0,00 | 364 980,52 |