Приложение 3

к Соглашению с Комитетом ЖКХ ЛО  № 6-БР/16

от  «25» апреля  2016 г.

Отчет  о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным  на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в рамках  подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

По состоянию на 15.12.2016 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Значение целевого показателя, которое будет достигнуто в случае не предоставления субсидии | Значение целевого показателя, которое будет достигнуто после использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водопроводной сети от ВК-1 до ВК-18 по ул. Парковая | Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене | 65,86% | 65,80% | 65,4 % |
|  |  | Протяженность отремонтированной водопроводной сети | 0 п. м. | 46,48 п. м | 350 п. м |
| 2. | Ремонт водопроводной сети от ВК-18 до ВК-1 по ул. Парковая | Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене | 65,4% | 65,35% | 64,9 % |
|  |  | Протяженность отремонтированной водопроводной сети | 0 п. м. | 36,0 п.м. | 360 п. м |
| 3. | Ремонт водопроводной сети от ВК-8Б до ВК-55 по ул. Молодежная | Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене | 64,9% | 64,89% | 64,6 % |
|  |  | Протяженность отремонтированной водопроводной сети | 0 п. м. | 26,3 п.м. | 263,20 п. м |
|  | Итого: |  | 0 п.м. | 108,78 п.м. | 973,20 п.м. |