**Отчет о проделанной работе в 2017 году**

**ООО «Сосновоборская ритуальная компания»**

Напоминаем жителям города, что в соответствии с Порядком оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации общественных кладбищ муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01/12/2016 № 2680, по результатам открытого конкурса, состоявшегося в январе 2017 года, администрация заключила договор на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, с ООО «Сосновоборская ритуальная компания».

В соответствии с договором организация обязана за свои средства выполнить ряд работ по содержанию и эксплуатации общественных кладбищ, расположенных на территории Сосновоборского городского округа.

На 2017 год в соответствии с договором запланировано 35 работ, из которых по окончанию летнего периода выполнено 32. Окончательное подведением итогов – в конце текущего года.

Некоторые из выполненных работ:

- на кладбище в д. Устье:

- покраска ограждения (с внешней и внутренней стороны);

- установка информационного стенда;

- на кладбище в д. Липово:

- покраска ограждения (с внешней и внутренней стороны);

- установка информационного стенда;

- ремонт ограждения;

- на кладбище у р. Коваши:

- установка пешеходных мостиков в количестве 2-х штук;

- установка информационных стендов;

- вырубка кустарника и низкорастущих веток, мешающих проходу, а также по обращениям посетителей – 5 кв.м.;

- уход за могилой Альберта Брандта (секретаря комсомольской организации, расстрелянного белогвардейцами в 1919году) - уборка листвы, прополка травы, снос мелкой поросли и уборка порубочных остатков;

- на кладбище у р. Воронка-1:

- установка информационных стендов;

- покраска ограждения, в т.ч. изготовление 1 секции (2,77м\*1,0м), с покраской и установкой (167 п.м);

- высадка кустарника или туй в количестве 30 штук;

- изготовление, установка, покраска ограждения (62 п.м);

- бетонирование площадки под мусорными баками с установкой ограждения;

- установка металлического креста, таблички и цветника на могиле умершего, не имеющего близких родственников (в количестве 10);

- замена информационных указателей;

- чистка дренажной канавы у центральной дороги;

- ремонт щебеночного покрытия;

- реконструкция входной зоны на кладбище: подготовка бетонной площадки, устройство тротуарной дорожки (укладка плиткой), установка беседки;

- устройство газона и цветочных клумб;

- устройство пункта проката инвентаря;

- обеспечение технической водой посетителей кладбища;

- на кладбище у р. Воронка-2:

- установка информационных стендов;

- бетонирование площадки под мусорными баками с установкой ограждения;

- мемориал «Берег мужественных»:

Благоустройство и ремонт тротуарных дорожек (плиточное покрытие) – 10м2

Кроме того, на кладбище у р. Воронка-1, дополнительно к запланированным работам на 2017 год, выполнено обустройство парковки для спецтехники – изготовлен и установлен навес.

Все работы выполнены ООО «Сосновоборская ритуальная компания» в срок и в полном объеме.