2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | страница |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Общие сведения о предмете аукциона | 3 |
| Раздел 2 | Инструкция участникам размещения заказа | 8 |
| Раздел 3 | Заявка на участие в аукционе | 9 |
| Раздел 4 | Требование к участникам размещения заказа | 12 |
| Раздел 5 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | 12 |
| Раздел 6 | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | 13 |
| Раздел 7 | Порядок проведения аукциона | 14 |
| Раздел 8 | Заключение муниципального контракта по результатам аукциона | 15 |
| Раздел 9 | Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, аукционной комиссии | 17 |
| Приложения: |  |  |
| № 1 | Заявка на участие в аукционе | 22 |
| № 2 | Опись документов | 24 |
| № 3 | Анкета участника размещения заказа | 25 |
| № 4 | Доверенность | 26 |
| № 5 | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту | 27 |
| № 6 | Образец безотзывной банковской гарантии | 28 |
| № 7 | Технические требования к выполняемым работам по капиталь-ному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5» (по лоту № 1) | 29 |
| № 8 | Ведомость объемов работ по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5» (по лоту № 1) | 32 |
| № 9 | Ведомость объемов работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала МОУ «СОШ № 4» (по лоту № 2) | 35 |
| № 10 | Ведомость объемов работ по замене оконных блоков в актовом зале МОУ «СОШ № 1» (по лоту № 3) | 36 |
| № 11 | Ведомость объемов работ по капитальному ремонту системы электроснабжения актового зала с установкой подвесного потолка в МОУ «СОШ № 1» (по лоту № 4) | 37 |
|  | Проект Муниципального контракта по лоту № 1 | 38 |
|  | Проект Муниципального контракта по лоту № 2 | 42 |
|  | Проект Муниципального контракта по лоту № 3 | 46 |
|  | Проект Муниципального контракта по лоту № 4 | 50 |

Всего листов документации об аукционе	         53

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

- Наименование предмета аукциона:

Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений г.Сосновый Бор Ленинградской области

- Муниципальный заказчик:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (почтовый адрес: 188540, Ленинградская область,  г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, www.sbor.ru; тел.: 2-90-73)

- Характеристика предмета аукциона:

Аукцион проводится по 4 (четырем)  лотам.

Предмет муниципального контракта, заключаемого по итогам аукциона:

Лот № 1 – выполнение работ по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия                   № 5» (с заменой технологического оборудования) г.Сосновый Бор Ленинградской области.

Лот № 2 – выполнение работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала МОУ «СОШ № 4» г.Сосновый Бор Ленинградской области.

Лот № 3 – выполнение работ по замене оконных блоков в актовом зале МОУ «СОШ              № 1» г.Сосновый Бор Ленинградской области.

Лот № 4 – выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения актового зала с установкой подвесного потолка в МОУ «СОШ № 1» г.Сосновый Бор Ленинградской области.

- Источник финансирования по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4:      местный бюджет.

- Место и  срок  выполнения работ:

5.1. Место выполнения работ по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4 – Ленинградская область, г.Сосновый Бор.

Адреса муниципальных образовательных учреждений указаны в таблице:

| № лота | Место (адрес) выполнения работ |
| --- | --- |
| 1 | ул.Солнечная, д.31 |
| 2 | пр.Героев, д.36 |
| 3 | ул.Комсомольская, д.11 |
| 4 |  |

5.2. Срок выполнения работ:

- по лоту № 1 – 3 месяца с момента регистрации контракта в Реестре муниципальных контрактов.

- по лоту № 2, № 3 и № 4:

начало – с момента регистрации Муниципального контракта в Реестре   муниципальных контрактов;

окончание – 31 июля 2008г.

6. Начальная (максимальна) цена контракта (цена лота):

6.1.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

- по лоту № 1 – 2 000 000 (Два миллиона) руб. 00 коп., в т.ч. НДС-18%.

- по лоту № 2 –  700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС-18%.

- по лоту № 3 – 700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС-18%.

- по лоту № 4 – 543 000 (Пятьсот сорок три тысячи) руб. 00 коп., в т.ч. НДС – 18%.

6.2. Цена работ должна быть указана с учетом затрат на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

6.3. Цена контракта (цена лота)  объявляется участником аукциона в ходе проведения аукциона.

7. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ по лотам № 1, № 2, № 3                            и № 4:

7.1. В течение 10 дней с момента регистрации муниципального контракта в Реестре муниципальных контрактов выплачивается аванс в размере не более 30% от цены контракта   на основании счета, выставленного Подрядчиком.

7.2. Окончательный расчет будет произведен в течение 20 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет).

7.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе и обеспечению исполнения муниципального контракта по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4:

Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки                   на участие в аукционе, а также требование обеспечения исполнения муниципального контракта  в размере согласно таблице:

| Номер Лота | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) | Размер обеспечения исполнения контракта (от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в % | в рублях | в % | в рублях |
| 1 | 2 000 000,00 | 5 | 100 000,00 | 30 | 600 000,00 |
| 2 | 700 000,00 | 5 | 35 000,00 | 30 | 210 000,00 |
| 3 | 700 000,00 | 5 | 35 000,00 | 30 | 210 000,00 |
| 4 | 543 000,00 | 5 | 27 150,00 | 30 | 162 900,00 |

Порядок и сроки предоставления обеспечения исполнения контракта установлены документацией об аукционе (пп. 8.1, 8.2 раздела 8 «Заключение муниципального контракта по результатам аукциона»).

9. Перечень и объем выполняемых  работ:

9.1. По лоту № 1:

- перечень и объем  работ по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5»                          (с заменой технологического оборудования) представлены в Приложении № 8 к настоящей аукционной документации.

9.2. По лоту № 2:

- перечень и объем работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала МОУ «СОШ    № 4» представлены в Приложении № 9 к настоящей аукционной документации.

9.3. По лоту № 3:

- перечень и объем работ по замене оконных блоков в актовом зале МОУ «СОШ № 1» представлены в Приложении № 10 к настоящей аукционной документации.

9.4 По лоту № 4:

- перечень и объем работ по капитальному ремонту системы электроснабжения актового зала            с установкой подвесного потолка в МОУ «СОШ № 1» представлены в Приложении № 11                  к настоящей аукционной документации.

10.Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ по лотам                      № 1, № 2, № 3 и № 4:

10.1. Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов Подрядчик обязан перед началом производства работ предоставить осуществляемому технический надзор Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

11. Порядок приемки выполненных работ; контроль качества, технический надзор                            по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4:

11.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при наличии актов на скрытые работы.

11.2. Контроль качества, технический надзор, проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракт осуществляет представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

12. Технические требования к выполняемым работам:

12.1. По лоту № 1:

12.1.1. Технические требования к выполняемым работам по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5» отражены в Приложении № 7 к настоящей аукционной документации.

12.1.2. Работы должны выполняться в соответствии с проектом «Оборотная                         система водоснабжения бассейна» (инв.  №   0372-11-06    (Электроснабжение.    Внутренний    водопровод    и    канализация.),

и действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»,

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»,

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

а также с требованиями производителей поставляемого оборудования.

С проектом «Оборотная система водоснабжения бассейна» можно ознакомиться                                 у Муниципального заказчика по адресу: г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская , д.46,                      каб. 357, тел.: 2-90-73 (отдел по недвижимости КУМИ).

12.2. По лоту № 2:

12.2.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

12.3. По лотам № 3 и № 4:

12.3.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

12.4. По лотам № 1, № 2, № 3 и № 4:

12.4.1. График проведения ремонтных работ необходимо письменно согласовать                              с руководством муниципальных общеобразовательных учреждений.

13.Требования к наличию лицензии:

13.1. По лотам № 1, № 2, № 3 и № 4 требуются действующие государственные лицензии               на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии                                                       с государственным стандартом, в перечень работ по которым включены соответствующие виды работ.

14.Возможность привлечения субподрядных организаций:

14.1. По лоту № 1:

14.1.1. Допускается привлечение субподрядных организаций для выполнения работ.

14.1.2. В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Муниципальным заказчиком за действия Субподрядчиков.

14.2. По лотам № 2, № 3 и № 4:

14.2.1. Не допускается привлечение субподрядных организаций для выполнения работ.

15. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

15.1. По лотам № 1, № 2, № 3 и № 4: выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

15.2. Гарантийный срок  на выполненные работы устанавливается с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и должен составлять:

- по лотам  № 1, № 3 и № 4 – 5 (пять) лет;

- по лоту № 2 – 2 (два) года.

Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

15.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан устранить их  за свой счет в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

16. Другие требования к  условиям  контракта, заключаемого по результатам  аукциона, по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4:

16.1. Цена муниципального контракта определяется по результатам аукциона.                                      Победитель аукциона обязан вместе с подписанным в установленные сроки муниципальным контрактом представить сметную документацию в соответствии с заявленной им ценой контракта.

16.2. Сметная документация должна быть составлена на основании сборников цен для Ленинградской области (ТЕР-ЛО-2001) с пересчетом их  в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости для Ленинградской области (таблицы РЦЦС).

16.3. Цена муниципального контракта является фиксированной в течение всего срока действия Муниципального контракта.

16.4. Очередность выполнения работ должна быть в обязательном порядке согласована                     с Муниципальным заказчиком и специалистами Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

16.5.Подрядчик письменно  информирует Муниципального заказчика  за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности.

#### 17. Реквизиты Муниципального заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае залога денежных средств):

Получатель:

КУМИ Сосновоборского городского округа

ИНН 4714003646,  КПП 471401001

Банк получателя:

Сосновоборское ОСБ № 8172 Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/счет 30101810500000000653

р/счет 40302810055360000003

18. Сроки подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 мая 2008г. до 10:00 час. 03 июня 2008г.              по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, каб. 357 по рабочим дням  с 10:00 час. до 18:00 час. (в пятницу – до 17:00 час.); перерыв на обед – с 13:00 до 14:00 час.                      (тел.: 2-90-73).

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10:00 час. 03 июня 2008г.                         Место рассмотрения: г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, каб. 325.

Открытый аукцион будет проведен 17 июня 2008г. в 10:00 час. по адресу: г. Сосновый Бор,   ул. Ленинградская, д. 46, каб. 325.

Победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

2.1.      Общие положения

### Участником размещения заказа является лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.1.2. Участник размещения заказа обладает правами и несет обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В части, прямо не урегулированной законодательством РФ, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе и Положением о порядке взаимодействия структурных подразделений администрации и муниципальных бюджетных учреждений в сфере размещения заказов для муниципальных нужд муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

2.1.3 Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

### 2.2.      Подача заявок на участие в аукционе

### 2.2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

### 2.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

### 2.2.3.  Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

2.2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Муниципальным заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени ее получения.

2.2.6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом Муниципальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Муниципальному заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

  - Затраты на участие в аукционе

    - Участник размещения заказа несет все расходы и убытки, связанные с участием в аукционе, в том числе по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки, почтовые, командировочные, представительские и иные расходы независимо от того, состоялся или не состоялся аукцион, вида аукциона и его результатов.

    - Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона.

### Разъяснение положений документации об аукционе

    - Любой участник размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

    - Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

### Изменения содержания документации об аукционе

### Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

    - При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.5.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации    об аукционе.

2.6. Отказ от проведения аукциона

2.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.6.2. Извещение об отказе в проведении аукциона со ссылкой на номер публикации  извещения о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте заказчиком соответственно в течение 5 рабочих дней и 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального  опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.6.3. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки.

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### Язык заявки на участие в аукционе

    - Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с размещением заказа, должны быть написаны на русском языке или снабжены надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

    - Использование других языков для подготовки заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе и ведет к признанию заявки на участие в аукционе не соответствующей требованиям документации об аукционе.

  - Оформление аукционной заявки

    - Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящей документации об аукционе.

    - Все документы, перечисленные в заявке на участие в аукционе, должны быть подписаны физическим лицом, руководителем юридического лица или лицом, представившим соответствующую доверенность на совершение таких действий (далее - уполномоченное лицо). Любые исправления не будут иметь силу, если они не завизированы.

    - Весь пакет документов аукционной заявки должен быть прошит, каждый лист пронумерован. Количество листов подтверждается подписью участника размещения заказа, скрепленной печатью на обороте последнего листа на месте прошивки.

  - Документы аукционной заявки

    - Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы:

1)Сопроводительное письмо с указанием почтового адреса, телефона, факса и фамилии, имени и отчества уполномоченного лица, а также опись вложения по форме, прилагаемой к настоящей документации (Приложение № 2).

2) Заявку на участие в аукционе по форме, прилагаемой к настоящей документации (Приложение №1).

3) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенную копию такой выписки; полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий                      от имени участника размещения заказа:

а) в случае, если уполномоченным представителем участника является руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица  действовать без доверенности;  физическое лицо:

- заверенная копия протокола (выписка из протокола) или решения, копия приказа или распоряжения, подтверждающие факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица – участника размещения заказа;

- документ, удостоверяющий личность физического лица.

б) в случае, если уполномоченным представителем участника является лицо,  имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности:

- оригинал доверенности, составленной по форме согласно Приложению № 4;

- копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником – физическим лицом).

5) Заверенную копию документа о постановке на учет в налоговом органе.

6) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. В назначении платежа должно быть указано название аукциона, номер Лота.

7) Анкету участника размещения заказа, заполненную по форме, прилагаемой                               к настоящей документации (Приложение № 3).

8) Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту по форме согласно Приложению № 5.

9) По лотам № 1, №2, № 3 и № 4:  документально подтвержденные сведения:

- о качестве предполагаемых к выполнению работ;

- о возможности использования материалов,  необходимых для выполнения работ по предмету аукциона.

10) По лоту № 1: условия, перечень и объем работ (в соответствии с Приложениями № 7 и № 8  к аукционной документации);

По лотам № 2, № 3 и № 4: перечень и объем работ (Приложения № 9, 10 и 11                       к аукционной документации соответственно).

11) Действующая лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в перечень работ по которым включены соответствующие виды работ.

    - Муниципальный заказчик рекомендует всем участникам размещения заказа приложить к заявке на участие в аукционе следующие документы:

- Заверенная копия баланса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Справка из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком (участником размещения заказа) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и санкциям.

- Справка о размере минимальной заработной платы работников предприятия при полном рабочем дне за подписью руководителя и главного бухгалтера (для претендентов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области).

3.4.  Признание аукциона несостоявшимся и рассмотрение единственной заявки

3.4.1.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.4.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается в общем порядке.

### ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

### 4.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

### 4.2. Участник размещения заказа должен быть правоспособен на подачу заявки на участие в аукционе и заключение муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 4.3. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки на участие в аукционе документы, перечень которых указан в пункте 3.3. настоящей документации об аукционе, подтверждающие правоспособность его участия в аукционе.

### 4.4. К участникам размещения заказа предъявляются следующие общие требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения         заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам  в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период.

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта Муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

### 5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 5.1. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участник размещения заказа должен внести денежные средства в размере, установленном в п.8 раздела 1 «Общие сведения  о предмете аукциона», перечислив их на счет, указанный в п.17 раздела 1 «Общие сведения  о предмете аукциона».

### 5.2. Денежные средства в качестве  обеспечения заявки должны поступить на счет Муниципального заказчика не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении. В случае не поступления от участника размещения заказа денежных средств (или поступления не в полном объеме) в качестве обеспечения заявки на указанный счет, такой участник до участия в аукционе не допускается.

### 5.3. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом или копией  платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. Указанный документ должен быть предоставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

### 5.4. Участник размещения заказа в своей заявке на участие в аукционе подтверждает, что им произведено обеспечение заявки – внесены денежные средства на сумму, указанную в п.8 раздела 1 «Общие сведения о предмете аукциона».

### 5.5. Обеспечение заявки возвращается:

### 5.5.1. участникам размещения заказа - в течение 5 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона;

### 5.5.2. участнику размещения заказа, отозвавшему заявку, - в течение 5 рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки;

### 5.5.3. единственному участнику размещения заказа - в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним контракта;

### 5.5.4. участникам размещения заказа, чьи заявки получены после окончания срока приема заявок, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

### 5.5.5. участникам размещения заказа, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

### 5.5.6. участникам размещения заказа, подавшим заявки (если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку), - в течение 5 рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона;

### 5.5.7. участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

### 5.5.8. победителю аукциона - в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним контракта;

### 5.5.9. участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, - в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

### 5.6.Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

### 5.6.1. в случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта (если он признан единственным участником аукциона);

### 5.6.2. в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

### 5.6.3.  в случае непредставления победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта установлено в настоящей документации об аукционе.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

6.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие                 в аукционе.

6.2. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в  аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

6.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником аукциона, Муниципальный Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного п. 6.3., обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с участником аукциона цене, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

7.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

7.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

7.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

7.4. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

Номер карточки соответствует регистрационному номеру заявки участника на участие в аукционе.

Запрещается участие в аукционе одного представителя от нескольких участников.

7.5. Процедура аукциона проводится следующим образом:

7.5.1. аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения процедуры аукциона, номера лота, если аукцион проводится по нескольким лотам;

7.5.2. после этого аукционистом объявляются: предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта и начальный «шаг аукциона»;

7.5.3. далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта путем поднятия карточек;

7.5.4. каждое поднятие карточки участником аукциона является его заявлением о цене контракта, сниженной на «шаг аукциона» от последней из объявленной аукционистом цены контракта. Заявление о цене контракта, сделанное участником аукциона путем поднятия карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен аукционистом и заявленная таким образом цена объявлена аукционистом как последняя цена контракта;

7.5.5. при отсутствии предложений о цене контракта со стороны участников аукциона аукционист повторяет последнюю из названных цен контракта 3 раза. Если после третьего повторения заявленной цены контракта ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта;

7.5.6. победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта;

7.5.7. после определения победителя аукциона аукционист объявляет о завершении процедуры аукциона, о наиболее низкой цене контракта и предпоследнем предложении о цене контракта, номерах карточек победителя аукциона и участника, сделавшего предпоследнее предложение по цене контракта, их наименованиях и местах нахождения (для юридических лиц), фамилиях, именах, отчествах, места жительства (для физических лиц).

7.6. При проведении аукциона Муниципальный заказчик осуществляет аудиозапись и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта  (цене лота). Последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и местонахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается всеми членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составлен путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.7. Протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течении пяти рабочих ней после дня подписания протокола аукциона.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

8.1. Муниципальный контракт заключается после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии или договора страхования ответственности по контракту с документами, подтверждающими оплату по договору страхования, или передачи муниципальному заказчику в залог денежных средств в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

8.2.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно и указывается в заявке на участие в аукционе.

8.3. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны быть изложены по форме согласно Приложению № 6 к настоящей документации об аукционе.

8.4. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде договора страхования ответственности по контракту, то такой договор должен соответствовать требованиям  установленным ГК РФ и содержать следующие условия исполнения страховщиком своих обязательств в пользу выгодоприобретателя – Муниципального заказчика:

- Если страхователь не выполнил  предусмотренные контрактом работы;

- Если страхователь нарушил сроки выполнения работ не по вине Муниципального заказчика;

# Если страхователь некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.

8.4.1. В договоре страхования ответственности должна быть указанна сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика в соответствии с п.8 раздела 1 документации об аукционе «Общие сведения о предмете аукциона».

8.4.2. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту в пользу выгодоприобретателя – Муниципального заказчика.

8.4.3. Договор страхования также должен содержать указание на заключаемый муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на основание заключения контракта, указанное в предмете контракта.

8.4.4. Срок действия договора должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта.

8.4.5. В договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика  и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

8.5. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде залога денежных средств, то победителем аукциона предоставляется документ, подтверждающий перечисление на счет Муниципального заказчика таких денежных средств. Данные денежные средства возвращаются после надлежащего исполнения обязательств по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

8.6. Победитель аукциона подписывает и передает оба экземпляра муниципального контракта Муниципальному заказчику в течение 10 дней с момента подписания протокола аукциона.

8.7. Муниципальный контракт подписывается Муниципальным заказчиком после исполнения победителем аукциона условий, указанных в п.8.1 и п.8.2 настоящего раздела.

8.8. После подписания всеми сторонами муниципальный  контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов. После регистрации муниципального контракта в Реестре контрактов один экземпляр передается победителю аукциона.

8.9. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Муниципальному заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, в случае если такое требование было установлено, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8.10. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

8.11. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

# 8.12. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае если контракт заключается с физическим лицом, Муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

# 8.13. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявке на участие в конкурсе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа Муниципального заказчика от подписания контракта составляется протокол аукционной комиссии об отказе от заключения муниципального контракта с таким участником аукциона.

8.14. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### 9. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, АУКЦИОННОЙ КОМИСИИ

9.1. Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика и аукционной комиссии.

9.1.1.  Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом, действия (бездействие) Муниципального заказчика,  аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование  в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) Муниципального заказчика,  аукционной  комиссии в судебном порядке.

9.1.2. Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, аукционной комиссии   в порядке, предусмотренном настоящим разделом, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

9.1.3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

9.1.4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

9.1.5. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

9.1.6. При подаче жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии в соответствии с пп. 9.1.4 и 9.1.5 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Муниципальному заказчику, в аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

9.2. Содержание жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и аукционной  комиссии.

9.2.1. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии должна содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Муниципального заказчика, фамилии, имена, отчества членов конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;

3) указание на размещаемый заказ;

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) Муниципального заказчика,  аукционной комиссии, доводы жалобы.

9.2.2. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.

9.2.3. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии подписывается участником размещения заказа, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем участника размещения заказа, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

9.3. Возвращение жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и  аукционной комиссии.

9.3.1. Жалоба на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии возвращается участнику размещения заказа в случае, если:

1) жалоба не содержит сведений, предусмотренных п.9.2.1 раздела 9.2;

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами;

3) жалоба подана по истечении срока, указанного в п.9.1.2 раздела 9.1;

4) жалоба на те же действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной  комиссии принята судом к рассмотрению или по ней принято решение суда;

5) жалоба подана с нарушением требований, предусмотренных пп. 9.1.4 или 9.1.5 раздела 9.1;

6) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации установит, что жалоба на те же действия (бездействие) подана, рассматривается или по ней принято решение уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти;

7) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления установит, что жалоба на те же действия (бездействие) подана, рассматривается или по ней принято решение уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

9.3.2. Решение о возвращении жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии должно быть принято в срок не позднее чем через два рабочих дня со дня поступления такой жалобы.

9.3.3. Органы, предусмотренные пп. 9.1.4 и 9.1.5 раздела 9.1, в день принятия решения о возвращении жалобы обязаны сообщить в письменной форме участнику размещения заказа, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.

9.3.4. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.

9.4. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и аукционной  комиссии по существу.

9.4.1. После подачи жалобы на действия (бездействие) Муниципального  заказчика,  аукционной комиссии и принятия ее к рассмотрению уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы размещают на официальном сайте информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также сообщают участнику размещения заказа, подавшему жалобу, Муниципальному заказчику, в аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени рассмотрения такой жалобы.

9.4.2. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной  комиссии, вправе направить в органы, указанные в п.9.4.1, возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в п.9.2.1 раздела 9.2. Возражение на жалобу направляется в орган, указанный в п.9.4.1, не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.

9.4.3. Органы, указанные в п.9.4.1, обязаны рассмотреть жалобу по существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней со дня поступления жалобы и уведомить участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о результатах такого рассмотрения. При этом указанные органы вправе направить Муниципальному заказчику, в аукционную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жалобу, запрос о представлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения жалобы. Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться на коллегиальной основе.

9.4.3.1. Муниципальный заказчик, аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу конкурсную документацию, изменения в конкурсную документацию, заявки на участие в конкурсе, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и иные документы и сведения, составленные в ходе размещения заказа.

9.4.4. Органы, указанные в п.9.4.1, вправе приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика,  аукционной комиссии по существу, направив в письменной форме Муниципальному заказчику, аукционную комиссию требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о приостановлении размещения заказа государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.

9.4.5. Муниципальный заказчик не вправе заключить государственный или муниципальный контракт до рассмотрения жалобы. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.

9.4.6. По результатам рассмотрения жалобы органы, указанные в п.9.4.1, принимают решение о выдаче предписаний, предусмотренных частью 9 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ, о совершении иных действий, предусмотренных статьей 17 указанного Федерального закона, или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной. Государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до момента исполнения выданных в соответствии с частью 9 статьи 17  Федерального закона от 21.07.2007 № 94-ФЗ предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

9.4.7. В случае если уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти и уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, выполняется решение, принятое уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.

9.4.8. Органы, указанные в п.9.4.1, в течение трех рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных п.9.4.6, направляют участнику размещения заказа, подавшему жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу, а также Муниципальному заказчику, в  аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, копию решения, предписания, вынесенных по результатам рассмотрения жалобы, и размещают сведения о вынесенных решении, предписании на официальном сайте.

9.4.9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)  Муниципального заказчика,  аукционной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

9.5. Отзыв жалобы на действия (бездействие) Муниципального заказчика и  аукционной комиссии.

9.5.1. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, аукционной комиссии, вправе отозвать ее до принятия решения по существу жалобы. Участник размещения заказа, отозвавший поданную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) Муниципального заказчика,   аукционной  комиссии в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9.5.2. Органы, указанные в п.9.4.1 раздела 9.4, в течение двух рабочих дней со дня отзыва жалобы на действия (бездействие) Муниципального  заказчика, аукционной комиссии обязаны направить участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу, указанное в п.10.4.2 раздела 10.4, а также Муниципальному заказчику, в аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомление об отзыве жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по лоту № _______

на право заключить контракт на выполнение работ _______________________________

1. ______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица, его Ф.И. О.)

действующего на основании_______________________________________________________

предлагает выполнить работы ___________________________________________________,

(наименование работ)

предусмотренные аукционом, в соответствии с требованиями и условиями документации                           об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.

Предлагаемая нами цена контракта по Лоту № __________ будет объявлена                                                   в ходе проведения аукциона.

1) Сроки выполнения работ:

начало: ____________________________ ;

окончание: __________________________ .

2) Условия выполнения работ:    __________________________________________________.

По лоту № 1:  виды работ, выполняемые Субподрядчиком: ___________________________ .

3) Условия оплаты выполненных работ: ____________________________________________.

Размер авансового платежа составляет: ___________________________ руб. (по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4 – не более 30% от цены контракта), в т.ч. НДС – 18%.

4) Срок предоставления гарантии качества работ _____________________________________.

5) Качественные и количественные характеристики выполняемых работ:

- Описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований аукционной документации.

- Применяемые технологии и методы производства работ.

- Описание качественных характеристик основных строительных материалов и оборудования, которые использует участник размещения заказа.

- Описание системы контроля качества выполняемых работ.

- Описание организации работ, в т.ч. режима работы, сроков мобилизации сил и средств, материально-технического обеспечения строительства.

- Описание мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды.

2. Настоящей заявкой уведомляем, что ______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии                            малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» имеет статус  ________________________________________________________________________________

(указать нужное)

(субъект малого предпринимательства, субъект среднего предпринимательства, крупное предприятие).

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против        __________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае если мы будем признаны победителем аукциона, мы берем на себя обязательство подписать с Муниципальным заказчиком контракт на выполнение работ ___________________, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений не позднее________ дней со дня подписания протокола аукциона.

5. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать настоящий контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения в течение ________ дней с момента передачи нам проекта Муниципального контракта.

6. В случае признания нас единственным участником аукциона (при несостоявшемся аукционе) мы обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене, согласованной с Муниципальным заказчиком, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в течение _______ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения контракта.

8. В случае присуждения нам контракта обязуемся не позднее срока, установленного для подписания контракта, представить обеспечение исполнения контракта в виде

________________________________________________________________________________

(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту,  денежных средств, перечисленных на расчетный счет заказчика)

на сумму_________________________________________________________________ рублей.

8. Мы обязуемся придерживаться условий настоящей аукционной заявки до подписания муниципального контракта.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. тел., адрес электронной почты ответственного работника участника размещения заказа)

10. В качестве  обеспечения заявки на участие в аукционе вносим денежные средства  в размере ______________ руб.

Приложение: документы в соответствии с п.3.3.  документации об аукционе.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участник размещения заказа                                                             __________________(Ф.И.О.)

(МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

___________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

для участия в аукционе на  _______________________  направляю следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Сопроводительное письмо с указанием почтового адреса, телефона, факса и фамилии, имени и отчества уполномоченного лица, а также опись вложения |  |
|  | Заявка на участие в аукционе |  |
|  | а) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки б) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); (полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Заверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе |  |
|  | Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
|  | Анкета участника аукциона, заполненная по форме, прилагаемой к настоящей документации |  |
|  | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту |  |
|  | По лотам № 1, №2, № 3 и № 4: документально подтвержденные сведения: - о качестве предполагаемых к выполнению работ; - о возможности использования материалов, необходимых для выполнения работ по предмету аукциона. |  |
|  | По лоту № 1: условия, перечень и объем работ (в соответствии с Приложениями № 7 и № 8 к аукционной документации); По лотам № 2, № 3 и № 4: перечень и объем работ (Приложения № 9, 10 и 11 к аукционной документации соответственно). |  |
|  | Действующая лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в перечень работ по которым включены соответствующие виды работ. |  |
|  | По рекомендации Муниципального заказчика: |  |
|  | Заверенная копия баланса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |  |
|  | Справка из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком (участником размещения заказа) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и санкциям. |  |
|  | Справка о размере минимальной заработной платы работников предприятия при полном рабочем дне за подписью руководителя и главного бухгалтера (для претендентов, осуществляющих деятельность на территории Лен. обл.). |  |

Руководитель (уполномоченное лицо)

участник размещения заказа                                                   ___________________Ф.И.О.

(МП)                                                                                                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# (заполняется участниками размещения заказа, имеющими статус юридического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа | Сведения о субподрядчиках* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (заполняется участником размещения заказа) |
| 1 | Фирменное наименование участника конкурса |  |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |  |
| 4 | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |  |
| 5 | Юридический адрес |  |  |
| 6 | Фактическое местонахождение |  |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, КПП, р/с и к/с) |  |  |
| 9 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |  |
| 10 | Факс (с указанием кода страны и города) |  |  |
| 11 | Адрес электронной почты |  |  |
| 12 | Сведения о наличии лицензии |  |  |

*Примечание:

Указанная графа заполняется только по лоту № 1.

_________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДОВЕРЕННОСТЬ№__________

г.____________                                                                                      _______________________

(число, месяц, год выдачи доверенности)

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

доверяет________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _______№_____________ выдан ____________________  «____»__________г.

представлять интересы____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на аукционе на право заключить контракт _______________________________, проводимом

___________________________________________________________, в том числе заявлять

(наименование  заказчика)

от имени доверителя предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать любые документы и совершать все необходимые действия, связанные  с выполнением настоящего поручения.

Подпись____________________                             _________________________ удостоверяем

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                               (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____»__________________200__г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участник размещения заказа                                                             _________________(Ф.И.О.)

(МП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на аукционе _______________________________________________,

(укажите название конкурса)

подтвержденной протоколом аукциона, мы, _______________________________________________________________________________,

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документом)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

обязуемся на момент подписания Муниципального контракта с _________________________

_______________________________________________________________________________

(укажите название Муниципального Заказчика)

предоставить Муниципальному Заказчику (вид обеспечения Победитель аукциона выбирает самостоятельно):

- либо безотзывную банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств                       по Муниципальному контракту с __________________________________________________

(укажите название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия)

в размере ______________________________________________________________________,

(укажите величину процента или фиксированную сумму обеспечения)

- либо договор страхования ответственности по Муниципальному контракту с ___________

_______________________________________________________________________________

(укажите название страховой организации, с которой будет заключен договор)

в размере ______________________________________________________________________.

(укажите величину процента или фиксированную сумму обеспечения)

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет Муниципального заказчика            в обеспечение исполнения обязательств по контракту, в размере _______________________

_______________________________________________________________________________.

(укажите величину процента или фиксированную сумму обеспечения)

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в аукционе.

Полное наименование организации (по учредительным документам)

_______________________________________________________________________________

Юридический адрес организации __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Фактический адрес организации ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Должность руководителя _________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя (полностью) _________________________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Адрес электронной почты _________________________________________________________

Руководитель _________________________		_________________________

(подпись)					                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________ 			______________________

(подпись)		м.п.					            (Ф.И..О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ОБРАЗЕЦ БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Кому ____________________________________

(наименование Муниципального заказчика)

Адрес ____________________________________

(адрес Муниципального заказчика)

Поскольку ______________________________________________________________________

(наименование и адрес участника размещения заказа)

____________________________________________________________ (далее – Подрядчик)

принял на себя обязательство в соответствии с контрактом № ________ от _______________

(дата)

выполнить  ______________________________________________________________________

(наименование муниципального контракта и описание оказываемых услуг/ работ/ поставляемых товаров)

_______________________________________________________________ (далее - контракт);

Поскольку Вами установлено в названном контракте, что Подрядчик должен предоставить банковское обеспечение на сумму, указанную в настоящем документе в качестве обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с настоящим контрактом;

Поскольку Мы согласились выдать Подрядчику такое банковское обеспечение, настоящим заявляем, что Мы являемся Гарантом и несем перед Вами от имени Подрядчика ответственность на сумму ________________________________________________________

(сумма обеспечения цифрами и прописью)

и такая сумма подлежит выплате в тех валютах и в том их пропорциональном соотношении, в которых выплачивается цена контракта. Мы берем на себя обязательство выплатить Вам по первому требованию и без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах _______________________________________________________________, как указано выше,

(сумма обеспечения)

не требуя от Вас доказательств или обоснования Вашего требования о выплате определенной в настоящем документы суммы.

Настоящим Мы освобождаем Вас от необходимости взыскивать названный долг с Подрядчика до предъявления требования нам.

Мы далее соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр условий контракта или объема услуг (работ, поставки товаров), подлежащей осуществлению по контракту, или любых контрактных документов, которые могут быть заключены Вами и Подрядчиком, никоим образом не освобождают нас от обязательства по данному обеспечению, и Мы настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких изменениях, дополнениях или пересмотре.

Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу со дня ее выдачи и действует         до момента надлежащего исполнения условий Муниципального контракта Подрядчиком                            и оформления двухстороннего акта о приемке выполненных работ.

Гарант __________________________________________

(подпись уполномоченного лица, печать Банка)

________________________________________________

(наименование Гаранта)

________________________________________________

(адрес)

___________________

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Технические требования к выполняемым работам по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5»   (лот № 1)

Работы по капитальному ремонт бассейна с заменой технологического оборудования следует производить в соответствии с проектом «Оборотная система водоснабжения бассейна» (инв. № 0372-11-06 (Электроснабжение. Внутренний водопровод и канализация.) В указанном проекте разработаны системы оборотного водоснабжения ванны бассейна и система внутреннего холодного и горячего водоснабжения санитарно-технических приборов душевых и санузлов, проектом предусматривается электроснабжение и управление электроприемников оборудования бассейна гимназии № 5.

Объем ванны бассейна принят 86,5 м³. Время наполнения бассейна – 10 часов с расходом 8,65 м3/час. Расход воды, восполняющий потери, возникающие во время эксплуатации бассейна – 5 % вместимости ванны бассейна, что составляет 4,33 м3/сут.

В проекте принята оборотная система водообмена. Происходит непрерывная очистка и дезинфекция воды в процессе рециркуляции (фильтр, нагреватель, сооружения для обеззараживания воды).

Заполнение ванны бассейна производится из хозяйственно-питьевого водопровода. На подающем трубопроводе установлен счетчик воды Ду 32 мм. Перелив из ванны бассейна предусматривается в компенсационные емкости объемом 4.5 м3. Подпитка воды в ванну бассейна производится также через компенсационную емкость при помощи магнитного вентиля. Непрерывную работу оборотного водоснабжения обеспечивает насос Badu FA 21-80/56. В проекте предусмотрен один рабочий и один резервный насос.

В проекте предусмотрена очистка воды двумя фильтровальными емкостями. Фильтровальная емкость представляет собой резервуар, заполненный кварцевым песком определенной зернистости и предназначена для очень тонкой очистки. Отфильтрованные из воды твердые частицы удерживаются не только на верхней поверхности, но и по всей толщине фильтрующего слоя. Каждая фильтрующая емкость имеет шестипозиционный клапан, обеспечивающий следующие режимы функционирования установки:

- фильтрация воды – осуществляется подачей воды бассейна в верхнюю часть резервуара через входную гребенку поверх фильтрующего слоя, затем она просачивается на дно резервуара, откуда направляется в бассейн;

- промывка обратным потоком – производится для очитки фильтрующего слоя. В течение 3 – 5 минут вода подается в резервуар снизу вверх, разрыхляя песок. Зерна песа трутся друг о друга и очищаются от прилипшей грязи, которая уносится промываемой водой в канализацию;

- очищающая промывка – проводится непосредственно после промывки обратным потоком. В этой позиции, которая длится очень короткий промежуток времени (до 1 минуты), остатки мелкой грязи удаляются в канализацию, но при этом вода движется сверху вниз как при режиме фильтрования;

- перепуск – в этом положении вода не фильтруется. Этот режим имеет место при первоначальном нагреве воды в бассейне. Так как вода не проходит через фильтрующий слой, увеличивается пропускная способность установки и повышается теплопроизводительность подогревателя;

- перекрытие – в этой позиции вода не поступает и не выходит из установки, возможно произвести ревизию резервуара.

В проекте предусмотрены два фильтровальных резервуара общей производительностью 56 м3/час.

Подогрев воды в бассейне производится проточным теплообменником WT 75.

В проекте предусмотрено коагулирование воды перед подачей воды на фильтровальную установку. Подача коагулянта в трубопровод производится дозирующим насосом мембранного типа с ручной регулировкой.

Для обеззараживания воды в проекте предусмотрена станция измерения, регулирования и дозации с микропроцессором в системе управления для измерения уровня pH, окислительно-восстановительного потенциала (Redox) и концентрации свободного хлора Novum Consulting Public CL2.

На линии циркуляционной очистки предусмотрен счетчик воды Ду 50 для учета воды прошедшей очистку.

Полное опорожнение ванны бассейна производится открытием задвижки Ду 150 в подвальном помещении.

Подача горячей воды для пользования душем производится при помощи регулятора температуры прямого действия TVM-H Ду 25. Термостатический смесительный клапан предназначен для автоматического регулирования постоянства температуры смешиваемого теплоносителя.

Все трубопроводы горячего водоснабжения и подающий трубопровод в ванну бассейна изолируются от теплопотерь, трубопроводы холодного водоснабжения изолируются от конденсата.

Напряжение питающей сети 380/220 В 50 Гц. Установленная мощность приемников составляет 10 кВт. Расчетная мощность приемников – 5.5 кВт. Категория надежности по электроснабжению – III.

Точкой подключения является автомат QF4 в существующей сборке РП. От РП до щита питания и управления ЩПУ прокладывается кабель ВВГ нг 4х4 в металлической трубе. В техническом помещении бассейна устанавливается щит питания и управления, от которого запитываются электроприемники оборудования бассейна.

Насосы фильтрации (рабочий и резервный) включаются с блока управления PC-400-ES. Отключение насосов происходит автоматически по сигналу от блока управления PC-400-ES, от встроенных контактов теплозащиты двигателя или вручную со щита ЩПУ.

Поддержание уровня воды в бассейне, регулирование температуры воды и процесс обеззараживания воды происходит автоматически по сигналам от блока управления PC-400-ESи системы управления улавливающего резервуара NR-12-TRS-2.

Сети питания и управления выполнены кабелями с медными жилами ВВГ и КВВГ. Все металлические части нормально не находящиеся под напряжением заземляются.

Спецификация технологического оборудования

для бассейна МОУ Гимназия № 5

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Тип, марка (или эквивалент) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтровальная установка | Производит-сть 28 м3/час; макс. раб. давление 2,5 бар; загрузка: песок 960 / 0,4-0,8 кг / фракция; размеры, мм: H 1700 D 950 G 270 F 900; подключение D 75 | Novum РТК 950 | 2 |
| 2 | Клапан 6-позиционный | 2 ½ с фитингами подключения | Novum РТК 950 | 2 |
| 3 | Насос | Производит-сть 56 м3/час; напор 10 м; сеть 380 х 3,8 – В х кВт; подключение D 75 | Badu FA21-80/56 | 2 |
| 4 | Проточный теплообменник | Из нержавеющей стали; подключение 2”, 1” | WT 75 | 1 |
| 5 | Термостат для бассейнов | Наружная резьба ½ “ | GTT-60 | 1 |
| 6 | Гильза для термостата GTT-60 |  |  | 1 |
| 7 | Блок управления фильтра-цией |  | Novum PC-400-ES | 1 |
| 8 | Компенсационная емкость | Объем 4 500 л | Novum 45 | 1 |
| 9 | Проход стеновой для бака | с подключением D 32/ D25 |  | 1 |
| 10 | Проход стеновой для бака | с подключением D110/D90 |  | 8 |
| 11 | Труба смотровая из PVC | D 50 |  | 1 |
| 12 | Блок управления переливом | С магнитным вентилем ½ “ | NR-12-TRS-2 | 1 |
| 13 | Станция измерения, регули-рования, дозации pH и хлора |  | Novum Consul-ting Public CL2 | 1 |
| 14 | Дозирующий насос | Производит-ть 2 л/час; мощность 37 Вт; кол-во реагента за 1 импульс – 0,28 мл | Novum 2 | 1 |

__________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту бассейна

с заменой технологического оборудования МОУ «Гимназия № 5» (лот № 1)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтаж оборудования (см. спецификацию – Приложение № 7) |
| 2. Внутренний водопровод и канализация |
| 1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | узел | 1 |
| 2 | Водосчетчик | шт. | 2 |
| 3 | Фланец + труба Ду 100 | шт. | 1 |
| 4 | Задвижка чугунная | шт. | 3 |
| 5 | Кран шаровый д 100 | шт. | 1 |
| 6 | Кран трехходовый ДУ 15 | шт. | 1 |
| 7 | Вентиль муфтовый Ду 20 | шт. | 1 |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | врезка | 1 |
| 9 | Прокладка водопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,04 |
| 10 | Опора под запорную арматуру | шт. | 5 |
| 11 | Переходник фланец-раструб | шт. | 5 |
| 12 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75 т | насос | 1 |
| 13 | Клиновая задвижка, бронза | шт. | 1 |
| 14 | Обратный клапан Dendor (или эквивалент) Ду 100 | шт. | 1 |
| 15 | Гибкий переходник | шт. | 1 |
| 16 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм | шт. | 5 |
| 17 | Фланец стальной 1-150-10 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 |
| 18 | Затвор для трубы | шт. | 10 |
| 19 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением о,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм | шт. | 4 |
| 20 | Фланец из PVC | шт. | 24 |
| 21 | Установка кранов поливочных диаметром 32 мм | кран | 5 |
| 22 | Кран шаровый двухходовый | шт. | 5 |
| 23 | Установка перехода клеевого на внутреннюю резьбу | шт. | 11 |
| 24 | Переход | шт. | 11 |
| 25 | Установка автоматического воздухоотводчика | шт. | 2 |
| 26 | Заглушка | шт. | 1 |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 0,015 |
| 28 | Труба из PVC-U д 25 | м | 1,5 |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м | 0,12 |
| 30 | Труба из PVC-U д 50 | м | 12 |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м | 0,08 |
| 32 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | м | 8 |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м | 0,6 |
| 34 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | м | 60 |
| 35 | Тройник 90*90/90 | шт. | 5 |
| 36 | Переходник 90*75 | шт. | 3 |
| 37 | Отвод 90 Ду 75 | шт. | 12 |
| 38 | Отвод 90 Ду 90 | шт. | 33 |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м | 0,005 |
| 40 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | м | 0,5 |
| 41 | Установка смесителей с душевым шлангом | 10 шт. | 0,4 |
| 42 | Установка кранов водоразборных | кран | 4 |
| 43 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
| 44 | Установка клапанов редукционных пружинных диам. 25 мм | шт. | 1 |
| 45 | Клапан Ду25 | шт. | 1 |
| 46 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм | шт. | 14 |
| 47 | Кран шаровый Д 25 | шт. | 4 |
| 48 | Кран шаровый Д 15 | шт. | 6 |
| 49 | Кран шаровый Д 20 | шт. | 4 |
| 50 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,3 |
| 51 | Труба Ду 15 мм ГОСТ 3262-75 | м | 30 |
| 52 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,1 |
| 53 | Труба Ду 20 мм ГОСТ 3262-75 | м | 10 |
| 54 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,62 |
| 55 | Труба Ду 25 мм ГОСТ 3262-75 | м | 62 |
| 56 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс» (или эквивалент), вспененного полиэтилена («Термофлекс» (или эквивалент), трубками | 10 м | 11,7 |
| 3. Электроснабжение |
| 1 | Труба в готовых бороздах, по основанию пола, диам. до 25 мм | 100 м | 0,1 |
| 2 | Труба по стенам креплением скобами диаметром до 40 мм | 100 м | 0,03 |
| 3 | Рукав наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,2 |
| 4 | Профиль длиной 2 м | 100 шт. | 0,05 |
| 5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,24 |
| 6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,16 |
| 7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 8 | Кабель 2 – 4-жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по лоткам | 100 м | 0,39 |
| 9 | Кабель 2 – 4-жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 16 мм2 по лоткам | 100 м | 0,15 |
| 10 | Блок управления шкафного исполнения или распределитель-ный пункт (шкаф), устан-мый на стене, до 1200х1000 мм | шт. | 1 |
| 11 | Кабель или провод, сечение мм2, до 16 | 100 жил | 0,25 |
| 12 | Установка электродвигателя насоса | шт. | 2 |
| 13 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20х2,8 мм | м | 10,0 |
| 14 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 32х3,2 мм | м | 3,0 |
| 15 | Трубы гофрированные легкого типа, с протяжкой, Д 20 мм для электропроводки | м | 20 |
| 16 | Профили монтажные К-239, L=2м | шт. | 5 |
| 17 | Кабель силовой ВВГ нг-LS 3 х 1,5 мм2 0,66 КВ | 1 000 м | 0,055 |
| 18 | Кабель силовой ВВГ нг-П-LS 3 х 2,5 мм2 0,66 КВ | 1 000 м | 0,008 |
| 19 | Кабель силовой ВВГ нг-LS 5 х 4 мм2 0,66 КВ | 1 000 м | 0,01 |
| 20 | Кабель ВВГ 5 х 1 мм2 0,66 КВ | 1 000 м | 0,02 |
| 21 | Кабель КВВГЭ 4 х 1,5 мм2 с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с общим экраном из алюминиевой или медной фольги, с наружным покровом из ПВХ пластиката | 1000 м | 0,003 |
| 22 | Кабель силовой ВВГ 5 х 2,5 мм2 1 КВ | 1 000 м | 0,008 |
| 23 | Щит питания и управления в комплекте | шт. | 1 |
| 24 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,1 |
| 25 | Заделка отверстий, гнезд, борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,01 |

__________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту помещений

спортивного зала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (лот № 2)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Спортивный зал |
| 1 | Очистка потолков щетками от побелки | м2 | 414 |
| 2 | Расчистка поверхности стен от масляной краски и побелки | м2 | 435 |
| 3 | Устройство внутренних инвентарных трубчатых лесов | 100 м2 | 2,8 |
| 4 | Улучшенная окраска водными составами за 2 раза потолков с расчисткой до 35% | 100 м2 | 4,14 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой до 35 % | 100 м2 | 3,753 |
| 6 | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором по камню и бетону площадью до 1 м2 | 100 м2 | 1,45 |
| 7 | Выравнивание поверхности стен сухими смесями толщиной до 10 мм | 100 м2 | 2,95 |
| 8 | Огрунтовка поверхности стен | 100 м2 | 2,95 |
| 9 | Улучшенная окраска отопительных приборов за 2 раза с расчисткой более 35 % | 100 м2 | 0,74 |
| 10 | Демонтаж экранов отопления из ДСП | 100 м2 | 0,48 |
| 11 | Обшивка ниш экранов отопления деревянными рейками по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,31 |
| 12 | Масляная окраска деревянных решеток за 2 раза | 100 м2 | 0,31 |
| 13 | Устройство деревянного плинтуса по периметру стен | 100 м | 0,66 |
| 14 | Погрузка и выгрузка строительного мусора с отвозкой на 14 км | т | 4,901 |
| 15 | Масляная окраска деревянного плинтуса за 2 раза | 100 м2 | 0,066 |
| 16 | Укрытие полов полиэтиленовой пленкой | 100 м2 | 2,8 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска за 2 раза деревянных полов с расчисткой до 35% и расколеровкой в 3 цвета | 100 м2 | 2,8 |
| 2. Раздевалка и санузлы |
| 1 | Разборка полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,045 |
| 2 | Выравнивание полов сухими смесями толщиной до 10 мм | 100 м2 | 0,23 |
| 3 | Устройство гидроизоляции составом «Церезит» (или эквивалент) с заведением на стены 300 мм | 100 м2 | 0,09 |
| 4 | Устройство покрытий полов из керамической плитки на растворе из сухих смесей «Плитонит-ку» (или эквивалент) с затиркой швов | 100 м2 | 0,23 |
| 5 | Устройство плинтуса из керамической плитки н-100 мм с затиркой швов | 100 м2 | 0,03 |
| 6 | Снятие линолеума | 100 м2 | 0,182 |
| 7 | Снятие со стен глазурованной плитки с вырубкой раствора | 100 м2 | 0,186 |
| 8 | Выравнивание стен сухими смесями толщиной до 10 мм | 100 м2 | 0,603 |
| 9 | Огрунтовка стен перед облицовкой полимерным гидрофобизатором | 100 м2 | 0,603 |
| 10 | Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой 200х300 мм на клее из сухих смесей | 100 м2 | 0,603 |
| 11 | Масляная окраска дверных блоков за 2 раза с расчисткой более 35 % | 100 м2 | 0,522 |
| 12 | Масляная окраска оконных блоков за 2 раза с расчисткой более 35% | 100 м2 | 0,18 |
| 13 | Замена смесителя с душевой сеткой со стоимостью | компл. | 1 |
| 14 | Замена унитаза с бачком «компакт» со стоимостью приборов | компл. | 2 |
| 15 | Замена умывальников со смесителем со стоимостью приборов | компл. | 2 |
| 16 | Погрузка и выгрузка строительного мусора с отвозкой на 14 км | т | 1,2 |

_________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Ведомость объемов работ

на замену оконных блоков актового зала МОУ «СОШ № 1» (лот № 3)

| № п/п | Наименование работ | Ед-ца изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений оконных блоков с подоконными досками с вырубкой откосов | 100м2 | 0,993 |
| 2 | Снятие остекленных оконных переплетов | 100м2 | 0,983 |
| 3 | Разборка деревянного заполнения раздаточного окна с подоконной доской с вырубкой откосов | 100м2 | 0,018 |
| 4 | Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей площадью проема более 3 м2 | 100м2 | 0,993 |
| 5 | Смена отливов из листовой стали шириной до 0,3 м со стоимостью отливов | 100м | 0,344 |
| 6 | Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов при высоте до 6 м | 100м2 горизонт. проекции | 0,62 |
| 7 | Герметизация оконных проемов монтажной пеной по периметру | 100м | 1,554 |
| 8 | Металлопластиковые окна однокамерные | м2 | 99,3 |
| 9 | Установка подоконников из ПВХ профиля со стоимостью подоконников шириной 500 мм и 600 мм | м2/м | 20/38 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых при высоте помещений до 10м | 100м2 вертик. проекции | 2,46 |
| 11 | Очистка помещений от строительного мусора с погрузкой и перевозкой на 14 км | тн | 6 |
| 12 | Облицовка откосов бумажно- слоистым пластиком на основе влагостойкого ДСП двусторонний белый толщиной 8мм со стоимостью пластика | 100м2 | 0,42 |
| 13 | Демонтаж и монтаж металлических решеток на окнах без стоимости материала | м2/тн | 54/0,52 |
| 14 | Установка раздаточного окна из ПВХ профиля сэндвич – панели с раздвижными створками со стоимостью | 100м2 | 0,018 |
| 15 | Установка подоконной доски шириной 500 мм со стоимостью подоконной доски | 100м | 0,023 |
| 16 | Установка пластиковых уголков по оконным откосам со стоимостью уголков 20х20 мм | 100м | 1,21 |
| 17 | Укрытие пола плёнкой | 100м2 | 1,23 |

__________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту системы электроснабжения актового зала с установкой подвесного потолка МОУ СОШ № 1 (лот № 4)

| № п/п | Наименование работ | Един изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж люминесцентных светильников потолочных на 2 лампы | 100шт | 0,42 |
| 2 | Демонтаж 2-4 жильного кабеля АВВГ с креплением накладными скобами | 100м | 2,20 |
| 3 | Демонтаж щитка пускового оборудования освещения актового зала (пускатель, кнопочный пост) | компл. | 1 |
| 4 | Отключение напряжения и отсоединение концов электропроводки в коридорных щитках | концов | 96 |
| 5 | Демонтаж коридорных щитков | шт | 3 |
| 6 | Монтаж светильников Нортклиф (или эквивалент) 4х18 в подвесных потолках при количестве ламп до 4-х | 100шт. | 0,42 |
| 7 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5, распаячных коробок | 100м | 2,20 |
| 8 | Монтаж щитка пускового оборудования освещения актового зала (пускатель, реле, кнопочный пост) | Компл. | 1 |
| 9 | Монтаж коридорных щитков 500х500 (встраиваемых) | шт | 3 |
| 10 | Присоединение концов электропроводки | концов | 96 |
| 11 | Монтаж герметичных светильников на сцене 2х36 | шт | 8 |
| 12 | Монтаж розеток открытой установки по периметру сцены с подключением от щитка | шт | 4 |
| 13 | Монтаж выключателя открытой проводки | шт | 1 |
| 14 | Светильники Нортклиф (или эквивалент) 4х18 зеркальный встраиваемый | шт | 42 |
| 15 | Светильник ЛПО 2х36 герметичный | шт | 8 |
| 16 | Комплект пускового оборудования | К-т | 1 |
| 17 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 мм2 | м | 220 |
| 18 | Щит силовой встраиваемый 500х500 | шт | 3 |
| 19 | Распаячные коробки 85х85 | шт | 60 |
| 20 | Розетки 2-х полюсные с з/к ОУ | шт | 8 |
| 21 | Выключатель 2-х клавишный ОУ | шт | 1 |
| 22 | Кабель- канал 20х10 | м | 50 |
| 23 | Лампы люминесцентные ЛБ 18 | шт | 168 |
| 24 | Лампы люминесцентные ЛБ 36 | шт | 16 |
| 25 | Стартёры 220 | шт | 16 |
| 26 | Стартёры 127 | шт | 168 |
| 27 | Автомат выключатель ВА 47-29 1п. 20А | шт | 24 |
| 28 | Автомат выключатель ВА47-29,3п25А | шт | 8 |
| 29 | Дин-рейка | шт | 6 |
| 30 | Рейка «N» | шт | 3 |
| Общестроительные работы |
| 1 | Монтаж каркасов подвесн. потолков с подвесками и деталями крепления | 100м2 | 3,282 |
| 2 | Облицовка потолков плитами «Армстронг» (или эквивалент) по металлокаркасу | 100м2 | 3,282 |
| 3 | Панели потолочные «Армстронг» или «Байкал» (или эквивалент) | м2 | 3,348 |
| 4 | Устройство и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м. | 100м2 | 2,56 |
| 5 | Укрытие полов полиэтиленовой плёнкой | 100м2 | 2,56 |

_____________________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

По лоту № 1

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение работ по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5»                       (с заменой технологического оборудования)  г.Сосновый Бор Ленинградской области.

г.Сосновый Бор                                                                                     «___» _____________2008 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя главы администрации, председателя Комитета Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________, действующего на основании __________ и Лицензии  № _________ от _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны» заключили  настоящий муниципальный  контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5» (с заменой технологического оборудования), расположенного по адресу:  г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.31.

1.2. Перечень, объем и стоимость работ по капитальному ремонту бассейна МОУ «Гимназия № 5»  указаны в сметной документации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке  предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам открытого аукциона, в соответствии                с решением аукционной комиссии (Протокол № _____ от «____»_________ 2008г.).

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого аукциона и на основании сметы (Приложение № 1)  составляет __________________________  руб., в т.ч. НДС-18%.

2.2. В течение 10 дней с момента регистрации муниципального контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов выплачивается аванс в размере _________ % от цены контракта   на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.3. Окончательный расчет производится Муниципальным заказчиком в течение 20 дней                               с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки                             о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет).

2.4. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета.

2.5. Цена контракта является фиксированной на весь срок его действия.

3.Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: _______________________________ .

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2)  Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.Обязательства сторон

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту оформить и предоставить Муниципальному заказчику____________________________________________

(указывается способ обеспечения исполнения Муниципального контракта)

одновременно с подписанным настоящим контрактом.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту представляется на сумму _____________________ руб.

4.1.2. Выполнить качественно работы в соответствии с действующими нормативами                       и требованиями раздела 5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные                        в настоящем контракте.

4.1.3. Согласовать очередность выполнения работ с Муниципальным заказчиком и специалистами Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

4.1.4. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и копии указанных документов перед началом выполнения работ предоставить осуществляемому технический надзор Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

4.1.5.Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.6. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.7.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.8.В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9.Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.10. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1.Привлекать для выполнения работ по настоящему контракту субподрядчиков. В случае привлечения субподрядчиков ответственность перед Муниципальным заказчиком за работы, выполненные субподрядчиком, несет в полной мере Подрядчик

4.3.Муниципальный заказчик обязан:

4.3.1. Осуществлять совместно со специалистами Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.3.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.3.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.2 раздела 6 контракта.

4.3.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5. Технические требования к выполняемым работам.

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектом «Оборотная система водоснабжения бассейна» (инв.  № 0372-11-06    (Электроснабжение.    Внутренний    водопровод                                        и    канализация.),

и действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»,

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»,

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

а также с требованиями производителей поставляемого оборудования.

5.2. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ.

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при наличии актов на скрытые работы.

6.2. Контроль качества, технический надзор, проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракт осуществляет представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

7.Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 дня после подписания акта о приемке выполненных работ.

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств пеню в размере 0,1% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет __________ лет. Исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее  25.12. 2008г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.3.1. по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение №  1 – Сметный расчет цены работ.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

13.1.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

КУМИ Сосновоборского городского округа

188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

Тел. 8 (81369) 2-60-11, 2-90-73, факс 2-34-47

Банковские реквизиты:

Получатель: ИНН 4714003646  КПП 4714010001 отделение по г. Сосновый Бор УФК по Ленинградской области (ОФК 16 КФ Сосновоборского городского округа                        КУМИ Сосновоборского городского округа, ЛС 0020048)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 р/сч. 40204810700000001108

тел. (81369) 2-60-11, 2-90-73, тел./факс: (81369) 2-34-47

13.2. ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                              ПОДРЯДЧИК:

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа,

председатель КУМИ

____________________ А.Н. Иванов

По лоту № 2

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала                  МОУ «СОШ № 4» г.Сосновый Бор Ленинградской области.

г.Сосновый Бор                                                                             «___» _____________2008 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя главы администрации, председателя Комитета Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________, действующего на основании __________ и Лицензии  № _________ от _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны» заключили  настоящий муниципальный  контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ                   по капитальному ремонту помещений спортивного зала МОУ «СОШ № 4», расположенного по адресу:  г.Сосновый Бор, пр.Героев, д.36.

1.2. Перечень, объем и стоимость работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала МОУ «СОШ № 4» указаны в сметной документации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке  предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам открытого аукциона, в соответствии                с решением аукционной комиссии (Протокол № _____ от «____»_________ 2008г.).

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого аукциона и на основании сметы (Приложение № 1)  составляет __________________________  руб., в т.ч. НДС-18%.

2.2. В течение 10 дней с момента регистрации муниципального контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов выплачивается аванс в размере _________ % от цены контракта   на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.3. Окончательный расчет производится Муниципальным заказчиком в течение 20 дней                        с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет).

2.4. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета.

2.5. Цена контракта является фиксированной на весь срок его действия.

3.Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: _______________________________ .

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2)  Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.Обязательства сторон

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту оформить и

предоставить Муниципальному заказчику____________________________________________

(указывается способ обеспечения исполнения Муниципального контракта)

одновременно с подписанным настоящим контрактом.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту представляется на сумму _____________________ руб.

4.1.2. Своими силами и средствами выполнить качественно и в полном объеме все работы                    в соответствии с действующими нормативами  и требованиями раздела 5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте.

4.1.3. Согласовать график проведения ремонтных работ с руководством МОУ «СОШ № 4».

4.1.4. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и копии указанных документов перед началом выполнения работ предоставить осуществляемому технический надзор Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

4.1.5.Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.6. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.7.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.8.В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9.Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.10. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.2.Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять совместно со специалистами Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.2 раздела 6 контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5. Технические требования к выполняемым работам.

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ.

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при наличии актов на скрытые работы.

6.2. Контроль качества, технический надзор, проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракт осуществляет представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

7.Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 дня после подписания акта о приемке выполненных работ.

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств пеню в размере 0,1% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет __________ года. Исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее  25.12. 2008г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.3.1. по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение №  1 – Сметный расчет цены работ.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

13.1.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

КУМИ Сосновоборского городского округа

188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

Тел. 8 (81369) 2-60-11, 2-90-73, факс 2-34-47

Банковские реквизиты:

Получатель: ИНН 4714003646  КПП 4714010001 отделение по г. Сосновый Бор УФК по Ленинградской области (ОФК 16 КФ Сосновоборского городского округа                        КУМИ Сосновоборского городского округа, ЛС 0020048)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 р/сч. 40204810700000001108

тел. (81369) 2-60-11, 2-90-73, тел./факс: (81369) 2-34-47

13.2. ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                              ПОДРЯДЧИК:

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа,

председатель КУМИ

____________________ А.Н. Иванов

По лоту № 3

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение работ по замене оконных блоков в актовом зале МОУ «СОШ № 1» г.Сосновый Бор Ленинградской области.

г.Сосновый Бор                                                                             «___» _____________2008 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя главы администрации, председателя Комитета Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________ , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________, действующего на основании __________ и Лицензии  № _________ от _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны» заключили  настоящий муниципальный  контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ                   по замене оконных блоков в актовом зале МОУ «СОШ № 1», расположенного по адресу:  г.Сосновый Бор, ул.Комсомольская, д.11.

1.2. Перечень, объем и стоимость работ по замене оконных блоков в актовом зале МОУ «СОШ № 1»  указаны в сметной документации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке  предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам открытого аукциона, в соответствии                с решением аукционной комиссии (Протокол № _____ от «____»_________ 2008г.).

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого аукциона и на основании сметы (Приложение № 1)  составляет __________________________  руб., в т.ч. НДС-18%.

2.2. В течение 10 дней с момента регистрации муниципального контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов выплачивается аванс в размере _________ % от цены контракта   на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.3. Окончательный расчет производится Муниципальным заказчиком в течение 20 дней                        с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет).

2.4. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета.

2.5. Цена контракта является фиксированной на весь срок его действия.

3.Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: _______________________________ .

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2)  Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.Обязательства сторон

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту оформить и

предоставить Муниципальному заказчику____________________________________________

(указывается способ обеспечения исполнения Муниципального контракта)

одновременно с подписанным настоящим контрактом.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту представляется на сумму _____________________ руб.

4.1.2. Своими силами и средствами выполнить качественно и в полном объеме все работы                    в соответствии с действующими нормативами  и требованиями раздела 5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте.

4.1.3. Согласовать график проведения работ с руководством МОУ «СОШ № 1».

4.1.4. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и копии указанных документов перед началом выполнения работ предоставить осуществляемому технический надзор Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

4.1.5.Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.6. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.7.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.8.В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9.Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.10. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.2.Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять совместно со специалистами Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.2 раздела 6 контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5. Технические требования к выполняемым работам.

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

5.2. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ.

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при наличии актов на скрытые работы.

6.2. Контроль качества, технический надзор, проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракт осуществляет представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

7.Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 дня после подписания акта приемки выполненных работ.

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств пеню в размере 0,1% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет __________ лет. Исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее  25.12. 2008г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.3.1. по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение №  1 – Сметный расчет цены работ.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

13.1.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

КУМИ Сосновоборского городского округа

188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

Тел. 8 (81369) 2-60-11, 2-90-73, факс 2-34-47

Банковские реквизиты:

Получатель: ИНН 4714003646  КПП 4714010001 отделение по г. Сосновый Бор УФК по Ленинградской области (ОФК 16 КФ Сосновоборского городского округа                        КУМИ Сосновоборского городского округа, ЛС 0020048)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 р/сч. 40204810700000001108

тел. (81369) 2-60-11, 2-90-73, тел./факс: (81369) 2-34-47

13.2. ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                              ПОДРЯДЧИК:

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа,

председатель КУМИ

____________________ А.Н. Иванов

По лоту № 4

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения

актового зала с установкой подвесного потолка в МОУ «СОШ № 1»                                                г.Сосновый Бор Ленинградской области.

г.Сосновый Бор                                                                             «___» _____________2008 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя главы администрации, председателя Комитета Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________ , именуемый                     в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________, действующего на основании __________ и Лицензии  № _________ от _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны» заключили  настоящий муниципальный  контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ                   по капитальному ремонту системы электроснабжения актового зала с установкой подвесного потолка в МОУ «СОШ № 1», расположенном по адресу:  г.Сосновый Бор, ул.Комсомольская, д.11.

1.2. Перечень, объем и стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения актового зала  с установкой подвесного потолка в МОУ «СОШ № 1» указаны в сметной документации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке  предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам открытого аукциона, в соответствии                с решением аукционной комиссии (Протокол № _____ от «____»_________ 2008г.).

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого аукциона и на основании сметы (Приложение № 1)  составляет __________________________  руб., в т.ч. НДС-18%.

2.2. В течение 10 дней с момента регистрации муниципального контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов выплачивается аванс в размере _________ % от цены контракта   на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.3. Окончательный расчет производится Муниципальным заказчиком в течение 20 дней                        с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет).

2.4. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета.

2.5. Цена контракта является фиксированной на весь срок его действия.

3.Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: _______________________________ .

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2)  Муниципальным заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.Обязательства сторон

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту оформить и

предоставить Муниципальному заказчику____________________________________________

(указывается способ обеспечения исполнения Муниципального контракта)

одновременно с подписанным настоящим контрактом.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту представляется на сумму _____________________ руб.

4.1.2. Своими силами и средствами выполнить качественно и в полном объеме все работы                    в соответствии с действующими нормативами  и требованиями раздела 5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте.

4.1.3. Согласовать график проведения ремонтных работ с руководством МОУ «СОШ № 4».

4.1.4. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и копии указанных документов перед началом выполнения работ предоставить осуществляемому технический надзор Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

4.1.5.Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

4.1.6. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.7.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.8.В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9.Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.10. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.2.Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять совместно со специалистами Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.2 раздела 6 контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5. Технические требования к выполняемым работам.

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»,

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

5.2. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ.

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при наличии актов на скрытые работы.

6.2. Контроль качества, технический надзор, проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракт осуществляет представитель Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

7.Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 дня после подписания акта приемки выполненных работ.

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств пеню в размере 0,1% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет __________ лет. Исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее  25.12. 2008г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на пять дней от сроков, указанных в п.3.1. по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Сметный расчет цены работ.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

13.1.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

КУМИ Сосновоборского городского округа

188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

Тел. 8 (81369) 2-60-11, 2-90-73, факс 2-34-47

Банковские реквизиты:

Получатель: ИНН 4714003646  КПП 4714010001 отделение по г. Сосновый Бор УФК по Ленинградской области (ОФК 16 КФ Сосновоборского городского округа КУМИ Сосновоборского городского округа, ЛС 0020048)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 р/сч. 40204810700000001108

тел. (81369) 2-60-11, 2-90-73, тел./факс: (81369) 2-34-47

13.2. ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                              ПОДРЯДЧИК:

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа,

председатель КУМИ

____________________ А.Н. Иванов

# Text boxes

тел. для справок                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»

(81369) 2-97-40

Заместитель главы администрации,

председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом

Сосновоборского городского округа

_____________ А.Н. Иванов

«_____»_______________ 2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту

муниципальных образовательных учреждений

г.Сосновый Бор Ленинградской области

г. Сосновый Бор

2008 год