ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«27» июля 2010 года

Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборского городского округ Ленинградской области, (почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, адрес электронной почты: sev@meria.sbor.ru, официальный сайт муниципального образования: www.sbor.ru,тел/факс 2-90-73, факс: 2-99-63). предусматривает разместить заказ  способом запроса котировок цен на определение Подрядчика работ по замене изношенных секций пешеходных ограждений в г.Сосновый Бор Ленинградской области.

Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства (требование установлено в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Участникам размещения заказа необходимо соответствовать требованиям пунктов 1, 2, 3 части 1 ст. 4 ФЗ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

Перечень и объем выполняемых работ: указаны в Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок цен.

Требования к качеству и результату выполнения работ:

1) Ограждение изготовить согласно эскизу (Приложение № 3 к муниципальному контракту) из металлических труб прямоугольного сечения:

- заполнение секций 20х20х2 мм.

- стойки ограждений, верхняя горизонтальная труба 60х30х3 мм.

2)Соединения металлических элементов выполнить при помощи сварки с применением электродов Э-42 ГОСТ 5264-80.

3)Вертикальные стойки ограждения вкопать и забетонировать на глубину не менее 400 мм. Расстояние от нижней трубы элемента до поверхности грунта должно быть в пределах 200-250 мм. Металлические стойки должны быть надежно закреплены и не должны качаться. Не допускается отклонения в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм. Бетон при бетонировании стоек не должен выступать над поверхностью земли. Секции ограждений между собой соединяются при помощи болтовых соединений.

4) Окраска ограждения должна быть обработана порошковым покрытием на основе акриловых эмалей и покрыты атмосферостойким лаком. Тип колера - желтый.

5)Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику перед началом выполнения работ.

6) Порядок обращения с отходами образовавшимися в процессе выполнения работ, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» ( в ред. Федерального закона от 30.12.2008/ № 309-ФЗ)

Срок выполнения работ:30 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.

Место выполнения работ: в г.Сосновый Бор Ленинградской области

со стороны дома №13 по ул. Солнечная на перекрестке с Ал.Ветеранов – монтаж 18 секции, демонтаж 12 секций

ул. Молодежная пешеходный переход от дома №36 к дому № 27 – монтаж 28 секций

на перекрестке ул. Космонавтов с ул. Афанасьева со стороны дома пр.Героев №14 – монтаж 10 секций

ул. Космонавтов напротив дома пр.Героев №22 пешеходный переход – монтаж 20 секций

ул. Солнечная пешеходный переход от школы № 5 – 14 секций

Со схематическим местонахождением устанавливаемых пешеходных ограждений можно ознакомиться у Муниципального заказчика по адресу: г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, каб. 354 (отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства)  с 9.00 до 18.00 по рабочим дням, в пятницу с 9.00 до 17.00 час, перерыв с 13.00 до 14.00 час. тел. (81369) 2-90-71.

.

Порядок приемки выполненных работ

- Приемка выполненных работ производится представителем муниципального заказчика (работником отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства) с последующим подписанием Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение трех дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии сертификатов, паспортов и (или) других документов на используемый материал.

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается муниципальным заказчиком только после представления Подрядчиком документов, подтверждающих вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов.

- Подрядчик своевременно предоставляет Муниципальному заказчику сертификаты, паспорта или другие документы на используемые при выполнении работ материалы.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет 2 (два) года, исключение  составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ  со стороны третьих лиц.

Максимальная цена контракта: 381 162 (триста восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 60 коп.,  с учетом НДС 18 %. В цену выполнения работ включены расходы на материалы, оборудование, механизмы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена заключенного муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объёма услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: Расчет будет произведен в течение 20 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры и счета.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (п. 12 ст. 43 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме, в оригинале с подписью и печатью (в случае ее наличия). В случае подачи котировочной заявки посредством факсимильной связи участник размещения заказа обязан предоставить котировочную заявку в письменной форме, в оригинале с подписью и печатью  (в случае ее наличия) не позднее даты и времени окончания подачи котировочных заявок, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

При непредставлении оригинала котировочной заявки, направленной посредством факсимильной связи, такая заявка не рассматривается.

Адрес электронной почты для подачи котировочных заявок в форме электронного документа: не установлен.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку по адресу: 188540 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 259, 260, отдел муниципального заказа администрации Сосновоборского городского округа – уполномоченный орган на размещение заказов.

Приём котировочных заявок:

по рабочим дням: с 09:00 час. до 18:00 час., по пятницам  до 17:00 час.,

перерыв: с 13:00 час. до 14:00 час.,

контактный телефон: (813 69) 2-97-40; 2-97-46, факс (813 69) 2-97-40.

Начало приема котировочных заявок: 28 июля 2010г.

(указывается дата начала приёма заявок)

Дата и время окончания подачи котировочных заявок:  06 августа 2010г. до 17-00час.

(время окончания подачи заявок совпадает со временем окончания работы учреждения)

Котировочная заявка будет рассмотрена:  09 августа 2010г.

Срок, в течение которого победитель запроса котировок должен подписать проект муниципального контракта, составляет не менее 7 дней и не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение:1. Форма котировочной заявки (Приложение № 1).

2.Перечень и объем выполняемых работ (Приложение № 2).

3. Эскиз одной секции(Приложение № 3)

4. Проект муниципального контракта.

Председатель КУМИ

Сосновоборского городского округа                                                            Г.Н.Попков

Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

от «___» ____________ 20___г.

# Котировочная заявка

«___»___________ 20___ года

Кому: _______________________________________________________________________

( наименование и адрес Муниципального заказчика)

1) Изучив направленный Вами запрос котировок цен _______________________________

_____________________________________________________________________________,

наименование участника размещения заказа ( для юр.лиц);  Ф.И.О. (полностью - для физ.лиц)

действующий на основании_____________________________________________________

(Положения, Устава и т. д., также  при необходимости указать название и номер

___________________________________________________________________________________________________________________ документа, разрешающего выполнение работ (оказание услуг)

предлагает поставить (выполнить, оказать) ________________________________________

(наименование товара, вида  работ, услуг)

и подтверждает согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

2) Место нахождения (для юридического лица):

Место регистрации юридического лица: __________________________________________

Фактический адрес юридического лица: __________________________________________

3) Место жительства (для физического лица):

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес фактического проживания:________________________________________________

4) Банковские реквизиты участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

Контактный телефон: ___________________________________ Факс:__________________

5) ИНН/КПП налогоплательщика: ________________________________________________

6) Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров указаны в Приложении № 1 к настоящей котировочной заявке (Приложение № 1 заполняется участником размещения заказа на поставку товаров).

7) Цена товара (работ, услуг) составляет  __________ /_________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС.

(цифрами)              (прописью)

(При расхождении цены, указанной цифрами и прописью, во внимание принимается цена, указанная прописью.

Если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения» или сделать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты).

В цену включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), по предмету закупки.

8) Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________ не

(наименование участника размещения заказа)

проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9) Настоящей заявкой уведомляем, что ____________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

имеет статус субъекта малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приложения: __________________________________________________________________

(участнику размещения заказа указать все Приложения к котировочной заявке)

От участника размещения заказа:

______________/ __________________________________________ (___________________)

подпись                                                 Фамилия, Имя, Отчество                                                                     должность

Печать

Приложение №2 к Извещению

о проведении запроса котировок

от «__»______________2010 г.

Перечень и объемы выполняемых работ

по замене изношенных секций пешеходных ограждений в г.Сосновый Бор Ленинградской области

Адрес выполнения работ: со стороны дома №13 по ул. Солнечная на перекрестке с Ал.Ветеранов – монтаж 18 секции, демонтаж 12 секций.

ул. Молодежная пешеходный переход от дома №36 к дому № 27 – монтаж 28 секций

на перекрестке ул. Космонавтов с ул. Афанасьева со стороны дома пр.Героев №14 – монтаж 10 секций

ул. Космонавтов напротив дома пр.Героев №22 пешеходный переход – монтаж 20 секций

ул. Солнечная пешеходный переход от школы № 5 – 14 секций

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж изношенных секций | м2 | 32 |  |
| 2 | Изготовление секций ограждения | тн | 2,99 |  |
| 3 | Копание ям в ручную | м3 | 22,5 |  |
| 4 | Монтаж новых секций | тн | 2,99 |  |
| 5 | Бетонирование опор | м3 | 11,751 |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой | м2 | 90 |  |
| 7 | Окраска порошковым покрытием на основе акриловых эмалей и покрыта атмосферостойким лаком. Тип колера - желтый. | м2 | 90 |  |