ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

26 октября 2007 г.

Уважаемые господа!

Муниципальный Заказчик: Администрация Сосновоборского городского округа, (почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
kmz@meria.sbor.ru, www.sbor.ru тел.: 2-97-46), предусматривает разместить заказ способом запроса котировок цен на выполнение следующих работ:

Наименование и объем работ: выполнение работ по капитальному ремонту детских площадок МДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида».

Перечень и объем выполняемых работ определяется в соответствии с ведомостью объемов (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).

Адрес объекта выполнения работ: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. Героев, д.20

Условия выполнения работ:

Выполнение капитального ремонта должно проводиться с соблюдением:

- действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ;

- правил охраны труда;

- противопожарной безопасности.

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением следующей нормативной документации:

- СНиП 12-01-2004;

- СНиП 3.03.01-87;

- СНиП 3.04.01-87.

Сроки выполнения работ:  30 дней с момента регистрации контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов.

Максимальная цена контракта не должна превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС 18%.

Цена работ должна быть указана с учетом затрат на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Источник финансирования: местный бюджет (резервный фонд Правительства Ленинградской области).

Приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р) и при наличии актов на скрытые работы.

Контроль качества, технический надзор и приемка выполненных работ осуществляется представителем Муниципального заказчика (при участии представителя отдела капитального строительства администрации).

Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. В течение 10 дней с момента регистрации контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов выплачивается аванс в размере не более 30% от цены контракта. Окончательный расчет будет произведен в течение 20 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры и счета.

Сертификаты, паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования для выполнения работ, предоставляются Муниципальному Заказчику перед началом производства работ. Материалы и изделия, применяемые для производства работ, должны иметь четкую маркировку.

Требования к гарантийному сроку:

Срок гарантии устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет:

- на выполненные работы не менее 5 лет (кроме отделочных работ)

- на отделочные работы не менее 2 лет

исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Требования к наличию лицензии:

Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ  не допускается.

Рекомендуется вместе с котировочной заявкой предоставить сметный расчет цены работ, составленный в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок). Сметный расчет цены должен быть выполнен на основании сборников для Ленинградской области (ТЕР - ЛО -2001) с пересчетом их в текущий уровень цен 2007 года ежемесячными индексами по Ленинградской области, установленными Министерством регионального развития России.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 259, 260.

Прием котировочных заявок: по рабочим дням с 9-00 до 18-00 час. (в пятницу – до 17.00 час.), контактный телефон 8 (81369) 2-97-46, факс 8 (81369) 2-97-40.

Дата начала приема котировочных заявок    с 9-00 час. 26 сентября 2007г.

Дата окончания приема котировочных заявок  до 17-00 час. 05 октября 2007г.

Котировочная заявка будет рассмотрена 08 октября 2007г.

Срок действия котировочной заявки до 08 ноября 2007г.

Победителем в проведении запроса котировок муниципальный контракт должен быть подписан по истечении 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: 1.  Форма котировочной заявки. (Приложение №1)

- Ведомость объема работ (Приложение №2)

3.   Проект муниципального контракта

Глава администрации

Сосновоборского городского округа                                                              Д.В. Пуляевский

Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

от___________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»__________ 200____ г.

Изучив направленный Вами запрос котировок цен _____________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

предлагает выполнить работы ______________________________________________________

(указать наименование и объем выполняемых работ)

Цена предлагаемых работ с учетом включенных расходов на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей  составляет _________________________________руб., в том числе НДС 18%

Размер авансового платежа составляет________________________ руб., в том числе НДС 18% (не более 30% от цены контракта).

Адрес выполнения работ:________________________________________________

Сроки выполнения работ: ___________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполненных работ__________________________________

Срок гарантии: на выполненные работы (кроме отделочных работ)_______________

на отделочные работы ____________________________________

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Муниципальным Заказчиком запроса котировок цен и представление Подрядчиком заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:      1. копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

2. сметный расчет цены работ (по рекомендации Муниципального Заказчика).

Банковские реквизиты Подрядчика:

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от___________________________

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту детских площадок МДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кровли (шифер) | 100 м² | 3,24 |
| 2 | Замена металлического каркаса (швеллер) | т | 0,6 |
| 3 | Устройство бетонных полов толщиной 150мм | 100 м² | 2,00 |
| 4 | Устройство обрешетки из бруса | 10 м³ | 1,00 |
| 5 | Устройство кровли из штампованного настила | 100 м² | 3,24 |
| 6 | Кирпичная кладка стен | м³ | 18,00 |
| 7 | Срезка кронштейнов под скамейки (уголок 50х50) | т | 0,2 |
| 8 | Клеевая окраска стен внутри детских площадок | 100 м² | 5,2 |
| 9 | Погрузка разгрузка мусора с вывозкой на 14км | т | 4,8 |
| 10 | Пропитка деревянных конструкций огнезащитным составом | м³ | 10,00 |
| 11 | Улучшенная окраска эмалями по металлу за 2 раза | т | 3,05 |

Примечание:   Все использующиеся при производстве работ материалы должны быть согласованы с куратором – отделом капитального строительства администрации до начала производства работ.