ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

04 декабря 2007 года

Уважаемые господа!

Муниципальный Заказчик: Администрация Сосновоборского городского округа (почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, kmz@meria.sbor.ru, www.sbor.ru тел.: 2-97-46) предусматривает разместить заказ способом запроса котировок цен на выполнение следующих работ:

Наименование и объем работ: разработка проекта реконструкции площади Победы по ул. Ленинградская у здания общественных организации Сосновоборского городского округа. Работы включают в себя:

1) Разработку архитектурной концепции благоустройства площади с учетом вариантов трансформации пространства площади с целью организации различных городских мероприятий в разное время года в соответствии с Заданием на разработку проекта реконструкции площади Победы (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок).

2) Разработка проекта (на базе утвержденной администрацией концепции).

3) Разработка сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Победы.

Адрес объекта выполнения работ: г. Сосновый Бор Ленинградской обл., микрорайон   № 4, участок ул. Ленинградская – площадь Победы.

Технические решения, принятые в проекте, должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

1. Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

2.Положение об оценке качества проектно-сметной документации для строительства от 06.06.1985г. № 28-Д;

3.Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002г. № 150.

Для производства работ Муниципальный заказчик (ул.Ленинградская, 46, каб.221) обеспечивает Исполнителя следующими исходными данными:

- Архивную проектную документацию;

- Топографическую съемку;

- Технические условия на подключение сетей освещения площади;

- Технические условия на подключение водоснабжения и водоотведения;

Сметная документация на выполнение работ по реконструкции площади победы должна быть выполнена на основании сборников для Ленинградской области (ТЕР - ЛО -2001) с пересчетом их в текущий уровень цен 2007 года ежемесячными индексами по Ленинградской области, установленными Министерством регионального развития России.

Сроки выполнения работ: от даты регистрации муниципального контракта в Сводном реестре            до 15 декабря 2007г.

Максимальная цена контракта не должна превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС-18%.

Цена работ должна быть указана с учетом затрат на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Сроки и условия оплаты: Безналичный расчет. Расчет за выполненные работы будет произведен в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок, на основании предъявленных Исполнителем платежных документов (счет-фактура, счет).

Требования к наличию лицензии: лицензия на выполнение проектных работ.

Порядок приемки выполненных проектных работ:  Приемка осуществляется Муниципальным заказчиком при наличии согласования проектной документации с:

- главным архитектором города;

- отделом природопользования и экологической безопасности администрации;

- отделом эксплуатации объектов  внешнего благоустройства;

- СМУП «ЛОЭСК»;

Проект с пояснительной запиской подлежит рассмотрению на градостроительной комиссии. При наличии замечаний градостроительной комиссии Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Муниципальным заказчиком.

Разработанная проектная документация  и сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Победы передается Муниципальному заказчику:

- на бумажном носителе в 4-х экз. (проектная документация);

- на бумажном носителе в 4-х экз. (смета на строительно-монтажные работы).

Привлечение субисполнителей  к выполнению работ не допускается.

Источник финансирования: местный бюджет (резервный фонд Правительства Ленинградской области).

Рекомендуется вместе с котировочной заявкой предоставить смету затрат на выполнение проектных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,  д. 46, каб. 260 (259).

Прием котировочных заявок: по рабочим дням с 9-00 до 18-00 час. (в пятницу - до 17.00 час.), контактный телефон 8 (81369) 2-97-46, факс 8 (81369) 2-97-40.

Дата начала приема котировочных заявок   с 14-00  04 декабря 2007г.

Дата окончания приема котировочных заявок  18-00 13 декабря 2007г.

Котировочная заявка будет рассмотрена 14 декабря 2007г.

Срок действия котировочной заявки  14 января 2008г.

Победителем в проведении запроса котировок муниципальный контракт должен быть подписан в течение 7 (семи) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение:   1. Форма котировочной заявки (Приложение № 1).

2. Задание на разработку проекта реконструкции площади

Победы.  (Приложение № 2).

3. Форма акта сдачи-приемки выполненных проектных работ (Приложение № 3).

4. Проект муниципального контракта (Приложение № 4).

Глава администрации

Сосновоборского городского округа                                                                          Д.В. Пуляевский

Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

от___________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»__________ 200____ г.

Изучив направленный Вами запрос котировок цен __________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

предлагает выполнить работы ___________________________________________________

(указать наименование и объем выполняемых работ)

Цена предлагаемых работ с учетом включенных расходов на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей  составляет _________________________________руб., в том числе НДС 18%

Адрес выполнения работ:_________________________________________________________

Сроки выполнения работ: ________________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполненных работ________________________________________

Гарантируем, что при выполнении работ нами будут соблюдены все условия и требования к качеству выполнения работ, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Муниципальным Заказчиком запроса котировок цен и представление Исполнителем заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

- копия лицензии на выполнение проектных работ;

- смета затрат на проектные работы (по рекомендации Муниципального заказчика).

Банковские реквизиты Исполнителя:

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от ___________________________

# З А Д А Н И Е

на разработку проекта  реконструкции

площади Победы

| №/п | Перечень данных | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заказчик проекта | Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области |
| 2. | Проектировщик | По запросу котировок распоряжение от 26/11/2007 № 255-р. |
| 3. | Основание для проектирования | 3.1. Распоряжение Главы администрации Сосновоборского городского округа от 16/11/2007 № 252-р 3.2. Проект межевания микрорайона № 4. |
| 4. | Характеристика участка | 4.1. Участок является частью улицы Ленинградская г. Сосновый Бор между зданиями СК "Энергетик и Администрацией Сосновоборского городского округа. 4.2. Ориентировочная площадь 1,2 га. 4.3. Участок частично благоустроен, имеет асфальтобетонное покрытие и газоны с цветочницами. Существующие элементы благоустройства лестницы, подходы к зданиям требуют значительного ремонта. 4.4. На участке имеются инженерные сети. |
| 5. | Требования к разработке, составу и содержанию проектной документации. | 5.1. Разработать проект реконструкции площади с целью возможности организации праздничных, концертных и других массовых городских мероприятий в разное время года. 5.2. Составить дефектные ведомости на элементы благоустройства, подлежащие восстановлению. 5.3. В проекте предусмотреть: - возможность трансформации пространства площади в зависимости от проводимых мероприятий путем применения сборно-разборных ограждений, трибун и эстрадных подмостей с навесами; - возможность заливки катка для массового катания; - места для размещения автотранспорта в будние и праздничные дни, площадок для сезонной торговли, рекламы и объектов информации; - Водоотвод и освещение площади, включая праздничное освещение; установку новогодней ёлки с креплением и электропитанием; - комплексное решение дизайна элементов благоустройства: ограждений, скамеек, урн и т.п. - места установки временных биотуалетов и строительство постоянного общественного туалета вблизи площади; - озеленение прилегающей территории; 5.4. Проект выполнить в 2 этапа: 1 этап – архитектурная концепция благоустройства площади, утверждаемая градостроительным Советом при Администрации города. 2 этап – проектная документация. 5.5. Состав проектной документации должен включать разделы: - пояснительная записка; - генплан с ситуационной схемой; - дождевая канализация; - электроосвещение; - организация дорожного движения; - охрана окружающей среды; - сметная документация, составленная по ТЭР 2001 ЛО. |
| 6. | Требования к инженерно-строительным изысканиям. | Заказчик предоставляет: - архивную проектную документацию; - топографическую съемку; - технические условия на подключение сетей освещения площади; - технические условия на подключение водоснабжения и водоотведения. |
| 7. | Требования к согласованию документации. | Проект согласовать в установленном порядке главным архитектором города, отделом природопользовании и экологической безопасности, отделом внешнего благоустройства, горэлектросетью, СМУП "Водоканал", ГИБДД. Проект представить на рассмотрение на Градостроительном Совете при Администрации города. |
| 8. | Срок действия задания. | Задание действует в течение двух лет со дня утверждения. |

Приложение 3

к извещению о проведении запроса котировок

от___________________________

# АКТ № __

# СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

# от «__»____________2007г.

к муниципальному контракту № ___ от «__»________2007г.

По объекту___________________________________________________________________

(наименование объекта, стадия)

_____________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, «Муниципальный заказчик» с одной стороны, и «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненная проектная документация соответствует требованиям и условиям Муниципального контракта, оформлена в надлежащем порядке.

| № п/п | Наименование работ (проекта) | Инвентарный номер проекта | Кол-во экземпляров (на бумажном носителе/электронная версия) | Стоимость выполненных работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО: |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Глава администрации

Сосновоборского городского округа

______________________ Д.В. Пуляевский                                ___________________