ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

10 декабря 2007 г.

Уважаемые господа!

Муниципальный Заказчик: Администрация Сосновоборского городского округа (почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, 
kmz@meria.sbor.ru, www.sbor.ru тел.: 2-97-46) предусматривает разместить заказ способом запроса котировок цен на выполнение следующих работ:

Наименование и объем работ: выполнение работ по ремонту подъездов жилого фонда:

- подъезд №2 дом №6 по улице Комсомольская;

- подъезд №4 дом №8 по улице Машиностроителей;

- подъезд №2 дом 26 по улице Молодежная.

Перечень и объем выполняемых работ определяется в соответствии с ведомостями объемов (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).

Адрес объекта выполнения работ:

- Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.6, подъезд №2;

- Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей, д. 8, подъезд №4;

- Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 26, подъезд №2;

Основные требования и условия выполнения работ:

Выполнение ремонта должно проводиться с соблюдением действующих правил организации производства и приемки строительно-монтажных работ, правил охраны труда, противопожарной безопасности, а также действующих нормативных документов:

- СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»

- ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и  социально культурного назначения».

Весь строительный мусор с места производства работ должен быть вывезен силами и средствами Подрядчика на городскую свалку.

Сроки выполнения работ:  от даты регистрации муниципального контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов до 15.12.2007 года.

Максимальная цена контракта не должна превышать 191 640 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот сорок) рублей с учетом НДС 18%.

Цена работ должна быть указана с учетом затрат на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом зданий ВСН 42-85 (р).

Контроль качества, технический надзор и приемка выполненных работ осуществляется представителем Муниципального заказчика (отделом капитального строительства администрации).

Сроки и условия оплаты: безналичный расчет. Расчет за выполненные работы будет произведен в течение 10 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры и счета.

Рекомендуется вместе с котировочной заявкой предоставить сметный расчет цены работ, составленный в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).

Сметный расчет цены должен быть выполнен на основании сборников для Ленинградской области (ТЕР - ЛО -2001) с пересчетом их в текущий уровень цен 2007 года ежемесячными индексами по Ленинградской области, установленными Министерством регионального развития России.

Сертификаты, паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования для выполнения работ, предоставляются Муниципальному Заказчику перед началом производства работ.

Требования к гарантийному сроку:

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и составляет не менее 2 лет, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Требования к наличию лицензии:

Предоставить копию лицензии на строительство (проектирование) зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в перечень работ по которым включены соответствующие виды работ.

Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ  не допускается.

Источник финансирования: местный бюджет (резервный фонд Правительства Ленинградской области).

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 259, 260.

Прием котировочных заявок: по рабочим дням с 9-00 до 18-00 час. (в пятницу – до 17.00 час.), контактный телефон 8 (81369) 2-97-46, факс 8 (81369) 2-97-40.

Дата начала приема котировочных заявок    с 16:00 час. 10 декабря 2007 г.

Дата окончания приема котировочных заявок  до 17:00 час. 14 декабря 2007 г.

Котировочная заявка будет рассмотрена 17 декабря 2007 г.

Срок действия котировочной заявки до 16 января 2007 г.

Победителем в проведении запроса котировок муниципальный контракт должен быть подписан в течение 7 (семи) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: 1.  Форма котировочной заявки. (Приложение №1)

- Ведомости объемов работ (Приложение №2)

3.   Проект муниципального контракта

Глава администрации

Сосновоборского городского округа                                                                    Д.В. Пуляевский

Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

от___________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»__________ 200____ г.

Изучив направленный Вами запрос котировок цен _____________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

предлагает выполнить работы ______________________________________________________

(указать наименование и объем выполняемых работ)

Цена предлагаемых работ с учетом включенных расходов на материалы, оборудование и их доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей  составляет _________________________________руб., в том числе НДС 18%

Адрес выполнения работ:______________________________________________________

Сроки выполнения работ: ______________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполненных работ______________________________________

Срок гарантии на выполненные работы___________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Гарантируем, что при выполнении работ нами будут соблюдены все условия и требования к качеству работ, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Муниципальным Заказчиком запроса котировок цен и представление Подрядчиком заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

1. копия лицензии на строительство (проектирование) зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в перечень работ по которым включены соответствующие виды работ.

2. сметный расчет цены работ (по рекомендации Муниципального Заказчика).

Банковские реквизиты Подрядчика:

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от___________________________

Ведомость объемов работ

по ремонту подъезда № 2 дома № 26 по улице Молодежная

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выведение залитых мест белилами | м2 | 5,5 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами сухими смесями | м2 | 2,8 |
| 3 | Ремонт рустов и мест примыканий сухими смесями | м | 71,4 |
| 4 | Окраска масляная металлической лестницы за 1 раз | м2 | 3,2 |
| 5 | Окраска металлических обрамлений дверей за 1 раз | м2 | 2,8 |
| 6 | Окраска клеевыми составами улучшенная стен и потолков | м2 | 568,0 |
| 7 | Окраска стен с расчисткой более 35 % за 2 раза | м2 | 247,7 |
| 8 | Окраска стен с расчисткой до 35 % за 2 раза | м2 | 90,0 |
| 9 | Окраска простая по штукатурке козырька фасадной краской | м2 | 8,0 |
| 10 | Окраска масляная окон за 2 раза с расчисткой до 35 % | м2 | 43,3 |
| 11 | Окраска дверей тамбурных и мусорокамеры за 2 раза с расчисткой до 10 % | м2 | 17,7 |
| 12 | Окраска труб и радиаторов за 1 раз | м2 | 9,0 |
| 13 | Окраска торцов лестничных маршей | м2 | 19,3 |
| 14 | Окраска металлических эл/щитков за 1 раз | м2 | 17,6 |
| 15 | Окраска лестничных ограждений за 1 раз | м2 | 68,5 |
| 16 | Окраска металлических мусороприемников за 1 раз | м2 | 4,8 |
| 17 | Окраска ствола мусоропровода за 2 раза | м2 | 33,4 |
| 18 | Окраска металлических дверей и люка выхода на кровлю за 1 раз | м2 | 2,8 |
| 19 | Окраска металлических почтовых ящиков за 1 раз | м2 | 5,6 |
| 20 | Устройство и разборка лесов в л/клетке при высоте помещений до 6 м | м2 | 17,4 |
| 21 | Окраска масляная сапожка за 2 раза | м2 | 51,3 |

Ведомость объемов работ

по ремонту подъезда № 2 дома № 6 по улице Комсомольская

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клеевая окраска стен и потолков | м2 | 111,7 |
| 2 | Окраска эмалью стен за 2 раза с расчисткой более 35 % | м2 | 76,3 |
| 3 | Выведение протечек белилами | м2 | 4,3 |
| 4 | Ремонт рустов и примыканий | м | 11,6 |
| 5 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 1 м2 сухой смесью | м2 | 2,3 |
| 6 | Окраска металлических лестничных ограждений маршей, лестницы, люка за 1 раз | м2 | 20,6 |
| 7 | Окраска торцов лестничных маршей | м2 | 4,8 |
| 8 | Окраска эмалью окон за 2 раза с расчисткой до 35 % | м2 | 11,3 |
| 9 | Окраска эмалью оконных и дверных откосов за 2 раза с расчисткой до 35% | м2 | 11,3 |
| 10 | Окраска труб и радиаторов за 1 раз | м2 | 5,2 |
| 11 | Ремонт стяжки отдельными местами | м2 | 2,7 |
| 12 | Окраска полов за 2 раза | м2 | 2,7 |
| 13 | Окраска металлической двери в подвал за 1 раз | м2 | 4,0 |
| 14 | Окраска деревянных дверей за 2 раза с расчисткой до 35 % | м2 | 16,7 |
| 15 | Установка металлических почтовых ящиков за 1 раз | м2 | 1,6 |
| 16 | Нанесение нумерации на почтовые ящики | шт. | 24 |
| 17 | Устройство и разборка лесов в лестничной клетке | м2 | 15,4 |

Ведомость объемов работ

по ремонту подъезда № 4 дома № 8 по улице Машиностроителей

| № № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска клеевыми составами улучшенная стен и потолков | м2 | 255,2 |
| 2 | Окраска эмалью стен за 2 раза с расчисткой до 10 % | м2 | 370,0 |
| 3 | Окраска эмалью стен за 2 раза с расчисткой до 35 % | м2 | 133,2 |
| 4 | Окраска масляная окон за 2 раза с расчисткой до 35 % | м2 | 43,3 |
| 5 | Окраска труб и радиаторов за 1 раз | м2 | 9,0 |
| 6 | Окраска деревянных дверей за 2 раза с расчисткой до 35 % | м2 | 15,3 |
| 7 | Окраска металлических лестниц, решеток, дверей за 1 раз | м2 | 16,1 |
| 8 | Окраска металлических ограждений лестничных маршей за 1 раз | м2 | 39,4 |
| 9 | Окраска торцов лестничных маршей | м2 | 24,2 |
| 10 | Окраска металлических пластин, эл/щитков за 1 раз | м2 | 28,9 |
| 11 | Устройство и разборка лесов в л/клетке | м2 | 17,4 |
| 12 | Окраска деревянных обрамлений лифта за 2 раза | м2 | 13,2 |
| 13 | Окраска ствола мусоропровода за 2 раза | м2 | 33,4 |
| 14 | Окраска металлических мусороприемников за 1 раз | м2 | 4,8 |
| 15 | Окраска простая козырька за 1 раз фасадной краской | м2 | 6,3 |
| 16 | Нанесение нумерации на почтовые ящики и этажи | шт. | 81 |
| 17 | Ремонт штукатурки рустов и примыканий сухой смесью | м | 16,3 |
| 18 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами сухими смесями | м2 | 1,3 |

Примечание:

Все используемые при производстве работ материалы должны быть согласованы с Муниципальным заказчиком (в отделе капитального строительства администрации)

до начала производства работ.