МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по замене изношенных секций пешеходных ограждений

в г. Сосновый Бор Ленинградской области

г. Сосновый Бор                                                                        «____»_______________ 2009 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,  именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице председателя Комитета Попкова Геннадия Николаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили  настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по замене изношенных секций пешеходных ограждений по ул. Солнечной в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

1.2. Перечень и объем работ по замене изношенных секций пешеходных ограждений указаны в сметной документации (Приложение № 1 к настоящему контракту). Эскиз одной секции ограждения – Приложение № 2 к контракту. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнять и сдать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам проведения запроса котировок цен (Протокол № _____ от «____»_________2009 г.).

2. Цена работ по контракту и порядок расчетов

  - Цена работ по контракту определена по результатам проведения запроса котировок в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение №1) и составляет ________________________рублей, в т.ч. НДС-18%.

2.2. Расчет будет произведен в течение 20 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком к оплате платежных документов (счет - фактура, счет), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2).

2.3.Оплата Муниципальным заказчиком цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте за счет средств местного бюджета.

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, окончательный расчет за выполненные работы производится Муниципальным заказчиком только после уплаты Подрядчиком в доход местного бюджета неустойки, указанной в п. 7.2 настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

3.2.Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) Муниципальным заказчиком.

4. Технические требования к выполнению работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением СНиП 3.04.01-87.

4.2. Ограждение изготовить согласно эскизу (Приложение № 2 к муниципальному контракту) из металлических труб прямоугольного сечения:

- заполнение секций 20 х 20 х 2 мм;

- стойки ограждений - верхняя горизонтальная труба 60х30х3 мм.

4.3. Соединения металлических элементов выполнить при помощи сварки с применением электродов Э-42 ГОСТ 5264-80.

4.4. Вертикальные стойки ограждения вкопать в землю на глубину не менее 400 мм и забетонировать. Бетон при бетонировании стоек не должен выступать над поверхностью земли.

Расстояние от нижней трубы элемента до поверхности грунта должно составлять 200 - 250 мм.

4.5. Металлические стойки должны быть надежно закреплены. Ограждения установить горизонтально, не допускается отклонения в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм.

4.6. Секции ограждений между собой соединить при помощи болтовых соединений.

4.7. Окраска ограждений должна быть обработана порошковым покрытием на основе акриловых эмалей и покрыта атмосферостойким лаком. Тип колера - желтый.

4.8. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны быть вывезены на городскую свалку или другие места, предназначенные для размещения отходов. Документы, подтверждающие вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов, предъявить Муниципальному заказчику.

4.9. Элементы благоустройства, нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены.

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ производится представителем муниципального заказчика (работником отдела технического обеспечения содержания муниципального имущества) с последующим подписанием Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение трех дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии сертификатов, паспортов и (или) других документов на используемый материал.

5.2. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только после предъявления Подрядчиком документов, подтверждающих вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов.

5.3. Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Муниципального заказчика работником отдела технического обеспечения содержания муниципального имущества.

6. Обязательства сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Приступить к выполнению работ не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

6.1.2. Выполнить качественно все работы, в соответствии с техническими и нормативными требованиями в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте.

6.1.3. В случае привлечения субподрядных организаций для изготовления ограждений нести ответственность за выполненные работы перед Муниципальным заказчиком в полном объёме.

6.1.4. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены другой стороне перед началом производства работ.

6.1.5. Создать своими силами и за свой счет все условия необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций, отходов.

6.1.6. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, обеспечению охраны окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

6.1.7. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее продолжение выполнения работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

6.1.9. Не допускать складирования строительных отходов, полученных при производстве ремонтных работ на газонах и тротуарах.

6.2. Муниципальный заказчик обязан:

6.2.1. Указать Подрядчику места выполнения работ.

6.2.2. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

6.2.3. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном п.п. 5.1 и 5.2 раздела 5 настоящего контракта.

6.2.4. Произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты, от суммы долга, начиная с 21 рабочего дня после предъявления Подрядчиком платежных документов (счет - фактуры и счета), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2).

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контакту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств пеню в размере 0,6% от цены контракта до момента фактического исполнения обязательств по контракту.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения их за свой счет.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту, стороны обязуются разрешать путем переговоров, в случае если возникший спор путем переговоров разрешить невозможно, стороны обязуются передать возникший спор на рассмотрение Арбитражного суда.

7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет 2 года (вспучивание, шелушение, появление трещин, разрушение сварных и других соединений), исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет.

8.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения, Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения муниципального контракта и действует до 25 декабря  2009 года.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Расторжение контракта допускается в случае неисполнения Подрядчиком п.п.6.1.1 п.6.1 раздела 6 настоящего контракта либо по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2.Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Приложение № 1 – сметный расчет стоимости работ по замене изношенных секций пешеходных ограждений;

- Приложение № 2 - эскиз одной секции пешеходного ограждения.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон

13.1. Муниципальный заказчик: ИНН 4714003646  КПП 471401001

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

тел. 8 (81369) 2-60-11, 2-90-73, факс 2-34-47

УФК по Ленинградской области (ОФК 16, КФ Сосновоборского городского округа, ЛС 02453001970, КУМИ Сосновоборского городского округа, ЛС 0020048) ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области г. Санкт - Петербург

р/сч. 40204810700000001108  БИК 044106001

13.2. Подрядчик:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:

Глава администрации

Сосновоборского городского округа

____________________ Д.В. Пуляевский                                    ____________________