МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

по капитальному ремонту зеленых насаждений в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

г. Сосновый Бор                                                                     «___»________________2007 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, действующий от имени Администрации Сосновоборского городского округа, именуемой в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице заместителя главы администрации, председателя Комитета Иванова Александра Николаевича, действующего на основании Положения и постановления главы администрации Сосновоборского городского округа от 12.07.2006г. №533, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ действующий на основании ______________с другой стороны, (далее по тексту – Стороны) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

  - Предмет контракта

  - Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту зеленых насаждений в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Место, перечень и объем работ согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Стоимость выполняемых работ определяется в соответствии с утвержденной сметной документацией - Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Контракт заключается по результатам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (Протокол № _______ от «___» __________ 2007 года).

- Цена работ и порядок расчетов

  - Цена работ по настоящему контракту определена по результатам запроса котировок и в соответствии с утвержденной сметной документацией, выполненной в Территориальных  Единичных Расценках (ТЕР-ЛО-2001) (Приложение № 2), составляет __________________ рублей, в т.ч. НДС-18 %.

  - В течение 10 дней с момента регистрации контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов выплачивается аванс в размере __________ % от цены контракта.

  - Окончательный расчет будет произведен в течение 20 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленных подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет).

  - Оплата Муниципальным заказчиком цены контракта Подрядчику осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

  - Цена работ по настоящему контракту, установленная на момент его подписания, остается фиксированной в течение всего срока его действия.

Источник финансирования – местный бюджет

- Сроки выполнения работ

  - Срок выполнения работ по настоящему контракту: _______дней с момента регистрации контракта в Сводном реестре муниципальных контрактов.

  - Работа считается выполненной после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4. Порядок приемки выполненных работ

4.1. Приемка выполненных работ производится путем подписания акта о приемке  выполненных работ (КС-2).

4.2. Подрядчик своевременно предоставляет сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, формы КС-2, КС-3.

4.3. Контроль качества и приемка выполненных работ осуществляется представителем Муниципального Заказчика (совместно с представителем отдела эксплуатации объектов внешнего благоустройства).

5. Нормативные требования к выполнению работ

5.1. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований следующих нормативных документов:

5.1.1. Правила создания, содержания и охраны  зеленых насаждений на территории МО «Город Сосновый Бор» Ленинградской области, утвержденные постановлением главы МО «Город Сосновый Бор», мэром от 19.12.2003 №115

5.1.2. Справочник «Содержание городских улиц и дорог» Москва Стройиздат 1989г.

5.1.3. СНИП III -10-75 «Благоустройство территорий»

5.1.4.СанПин 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов»

5.1.5. Справочник «Озеленение населенных мест», Москва Стройиздат 1987г.

- Обязательства сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в соответствии с действующими нормативами и требованиями р.5 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать работы Муниципальному заказчику в установленный срок.

    - Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество, а именно:

- Пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторным анализом.

- Посадочный материал, семена и саженцы кустарника должны иметь паспорта и карантинные свидетельства.

    - Перед началом производства работ представить копии необходимых документов, перечисленных в п. 6.1.2.

    - Создать своими силами и за свой счет все условия необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.

    - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика.

    - В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счет, либо возместить ущерб.

    - После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

  - Муниципальный заказчик обязан:

    - Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

    - Проводить контроль качества выполняемых работ в соответствии с нормативными требованиями к качеству.

    - Осуществить приемку выполненных работ путем подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 3-х дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче и произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

- Условия выполнения работ

7.1. Посадочный материал (саженцы кустарника) должен иметь:

- симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей;

- прямой штаб;

- здоровую нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью на них не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями

7.2. Посадка кустарника в двухрядную живую изгородь должна производиться с соблюдением следующих технологических этапов:

7.2.1.  Корчевка старого кустарника

7.2.2. Подготовка траншеи 0,7х 0,7м

7.2.3. Заполнение траншеи на ¾ глубины растительной землей

7.2.4. Внесение минеральных удобрений из расчета 40г/м²

7.2.5. Обрезка поврежденных при выкопке и перевозке корней и веток, подравнивание кроны кустарника

7.2.6. Посадка саженцев кустарника (кизильник) 5шт./м²

7.2.7. Кустарник при посадке последующего ряда живой изгороди должен размещаться в шахматном порядке по отношению к растениям предыдущего ряда. Расстояние между кустарником должно быть 0,3м

7.2.8. Посадка кустарника должна выполняться по натянутому шнуру, кустарник должен находиться на равном расстоянии друг от друга

7.2.9. Посаженный кустарник должен быть обильно полит из расчета 1-2 ведра воды на каждый куст

    - После полива следует добавить землю в местах промоин и просадок

    - Почву под посаженными кустарниками необходимо мульчировать перегноем или мелким торфом толщина слоя 4-6 см

    - После посадки необходимо сделать легкую стрижку сверху и с обеих сторон для придания стройности живой изгороди

  - Капитальный ремонт газона выполняется с соблюдением следующих технологических этапов:

7.3.1. Удаление старого кустарника

    - Очистка газонов от камней, мусора и растительных остатков, перекопка и досыпка грунта слоем 30см

    - Планировка газона под посев

    - Прикатывание почвы легким ручным катком

    - Внесение минеральных удобрений из расчета 40г/м²

    - Посев семян газонных трав из расчета 40г/м²

    - Засыпка семян слоем растительной земли 1,5-2см

    - Прикатывание семян легким ручным катком

    - Посадки должны производиться с учетом местных климатических и агротехнических условий

    - Все растительные отходы, полученные при выполнении работ, должны быть вывезены с места производства работ и размещены на городской свалке.

- Ответственность сторон

8.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные  работы пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от суммы несвоевременной оплаты за каждый день просрочки, начиная с 21 дня после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

8.2.Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику пеню в размере 0,1 % от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

8.5.В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

- Особые условия

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет ____________ года, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет.

  - Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

- Срок действия контракта

  - Контракт вступает в силу немедленно после регистрации его в Сводном реестре муниципальных контрактов и действует до 15 ноября 2007 года.

- Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

  - Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на три дня от сроков, указанных в п.3.1. по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на две недели;

- нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущее к снижению качества работ.

  - Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

- Прочие условия контракта

  - Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Перечень и объемы работ

- Приложение № 2 – Сметная документация.

- Реквизиты и подписи сторон

  - Муниципальный заказчик:

КУМИ Сосновоборского городского округа

188540 Ленинградская область г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

Тел. 8 (81369) 2-60-11, 2-90-73, факс 2-34-47

Банковские реквизиты:

Получатель: ИНН 4714003646  КПП 4714010001 отделение по г. Сосновый Бор УФК по Ленинградской области (ОФК 16 КФ Сосновоборского городского округа                        ЛС 02012012530 КУМИ Сосновоборского городского округа)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области

г. Санкт-Петербург БИК 044106001 р/сч. 40204810700000001108

тел. (81369) 2-60-11, 2-90-73, тел./факс: (81369) 2-34-47

  - Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                              ПОДРЯДЧИК:

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа-

Председатель КУМИ

____________________ А.Н. Иванов                                     ____________________

«____»_______________________2007г                               «______»_______________2007г

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _______ от ______________ 2007г.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту зеленых насаждений в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

| № п/п | Местоположение | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование работ |
| 1 | ул. Комсомольская (от ж/д Комсомольская ,9 до заезда к шк. №1 | Капитальный ремонт двухрядной живой изгороди | м.п. | 90 | Удаление( карчевка) старого кустарника |
|  |  |  |  |  | Подготовка траншеи под двухрядную живую изгородь 0,7х0,7м |
|  |  |  |  |  | Заполнение посадочных мест растительной землей на ¾ глубины траншеи |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (40г/м²) |
|  |  |  |  |  | Посадка кустарников - саженцев |
|  |  |  |  |  | Саженци-кизильник 5шт/м² |
|  |  |  |  |  | Полив живой изгороди |
|  |  |  |  |  | Мульчирование почвы под кустарником слоем 5см торфом или перегноем |
| 2 | ул. Ленинградская (от ул. Комсомольская до ж/д Ленинградская,4) | Капитальный ремонт газона | м² | 87 | Удаление( карчевка) старого кустарника |
|  |  |  |  |  | Очистка газонов от камней и растительных остатков |
|  |  |  |  |  | Планировка почвы с прикатыванием легким ручным катком |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (40г/м²) |
|  |  |  |  |  | Посев семян газонных трав 40-50 г/м² |
|  |  |  |  |  | Засыпка семян слоем растительной земли 1,5-2см |
|  |  |  |  |  | Прикатыванием легким ручным катком |

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                              ПОДРЯДЧИК:

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа-

Председатель КУМИ

____________________ А.Н. Иванов                                ____________________