ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт пешеходной дорожки вдоль ж/д у д.№6 и №8 по пр. Героев в г.Сосновый Бор | 934 052 | 135 881,45 | 15 300 | 934 052 | 135 881,45 | 15 300 | 934 052 | 135 881,45 | 15 300 | 0,00 | ИП Петухов В.В. | 014530000011900025 1-0050531-01 от 22.10.2019 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль ж/д у д.№6 и №8 по пр. Героев | 1 069 933,45 | 1 067 481,52 | № 1 от 16.12.2019 | 100% |
| Ремонт пешеходной дорожки вдоль у ж/д д.№24 и №26 по ул. Космонавтов г.Сосновый Бор | 399 745,83 | 58 153,17 | 10 200 | 399 745,83 | 58 153,17 | 10 200 | 399 745,83 | 58 153,17 | 10 200 | 0,00 | ИП Петухов В.В. | 014530000011900025 1-0050531-01 от 22.10.2019 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль у ж/д д.№24 и №26 по ул. Космонавтов | 457 899 | 456 849,65 | № 1 от 16.12.2019 | 100% |
| Строительство пешеходной дорожки по ул. Набережная от ул. Александра Невского г.Сосновый Бор | 1 746 000 | 254 000 | 20 000 | 1 746 000 | 254 000 | 20 000 | 1 746 000 | 254 000 | 20 000 | 0,00 | ООО «Строймонтаж» (Ген. директор Толстых Г.А.) | 0145300000119000206-0050531-01 от 29.08.2019 | Строительство пешеходной дорожки по ул. Набережной (ст. Калище до тротуара в/я 2 этап) | 2 000 000 | 2 000 000 | № 1 от 03.12.2019 № 2 от 03.12.2019 | 100% |
| Итого | 3079797,83 | 448034,62 | 45 500 | 3079797,83 | 448034,62 | 45 500 | 3079797,83 | 448034,62 | 45 500 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава Сосновоборского городского округа ________________________ Воронков М.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Козловская О.Г. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Поздняков М.А. +7 905 203 17 77 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Сосновоборский городской округ

Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 3 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки вдоль ж/д № 6 и № 8 по пр. Героев | м2 | 227 |
| 2. | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки у ж/д № 24 и № 26 по ул. Космонавтов | м2 | 118,56 |
| 3. | Выполнение работ по строительству пешеходной дорожки по ул. Набережная от ул. Александра Невского | м2 | 583 |